ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIOS PREVIOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se procede a elaborar los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, que contiene la exposición de las razones de conveniencia de la contratación y las necesidades que se satisfacen con ésta, incluyendo si es necesario, la elaboración de cualquier tipo de estudios, diseños y proyectos requeridos en aras de aportar al cumplimiento del objeto institucional y legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.

- MARCO LEGAL

La Ley 100 de 1993 en su artículo 195 establece el Régimen de Funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, específicamente de su Régimen Jurídico, en su numeral 6º establece “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la administración pública.”; esto es claramente establecido dentro del Acuerdo del Concejo Municipal de Barrancabermeja No. 072 del 29 de Diciembre de 1999 “Por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado Barrancabermeja…” cuando al tenor de su artículo 34º define el Régimen Jurídico de los Contratos que celebre la ESE. Que la Ley 1150 de 2007, a través de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, en su artículo 13º estableció los “Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la Administración Pública”, siendo esta la situación concreta aplicable a la ESE Barrancabermeja, indicándole con toda claridad que dicha entidad pública en desarrollo de su actividad contractual debe dar aplicación a los Principios de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal establecidos en los artículo 209 y 267 de la Constitución Política y estará sometida al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la Contratación Estatal. Vale la pena señalar taxativamente los Principios de la Función Administrativa los cuales son: Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; igualmente debemos mencionar que la Gestión Fiscal, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, y la valoración de los costos ambientales. Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA- adoptado por la Ley 1437 de 2011, define en su artículo 3, el alcance de tales principios. Que adicionalmente y en relación con la moralidad, el artículo 3 del Decreto-Ley 019 de 2012 determina que “La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.”. Que por su parte, el artículo 5 del mencionado Decreto-Ley preceptúa que “(…) Los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas (…) no deben exigir más documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa o tratándose de poderes especiales. En tal virtud las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, y optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad de sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.”. Que el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, estableció que las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un Estatuto de Contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social. Finalmente, hacemos referencia, a fin de determinar el marco legal aplicable al presente documento, propio de la actividad contractual de la ESE Barrancabermeja, al artículo 39 de la resolución N°0119 de diez (10) de marzo de 2017, por medio de la cual se adecua el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, al Estatuto de Contratación de la Entidad, adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 003 de Marzo 09 de 2017, que al tenor señala: “ARTICULO 39º. LA MAYOR CUANTÍA CON CONVOCATORÍA PÚBLICA.- Los actos contractuales que celebre la E.S.E BARRANCABERMEJA por un valor superior a los quinientos (500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMLV), se someterán a las reglas de la MAYOR CUANTÍA. Para su desarrollo se requerirá de una CONVOCATORIA PÚBLICA y se compararán ofertas.” La modalidad de selección que se aplicará en el proceso de contratación es la regulada en los artículos 39 y 40 del manual de contratación de la entidad, definida como convocatoria pública de ofertas en cuyos contratos la cuantía supere los quinientos (500) SMLMV, es decir para la vigencia 2021, la suma de CUATROCEINTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($454.263.000).

- NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION

La Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 2° que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”. Que la Ley 100 de 1993 en su artículo 152 inciso segundo establece que los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención. Que la Ley 1122 de Enero 9 de 2007 "POR LA CUAL SE HACEN ALGUNAS MODIFICACIONES EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'', contempla en su Artículo 1º, el objeto de la ley frente a la realización de ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios y con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. Que la Ley 1438 de Enero 19 de 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, contempla en su artículo 1º como objeto, el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud, que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. Que la Superintendencia Nacional de Salud – SUPERSALUD, considera de especial importancia el papel de las Entidades Territoriales y de las Direcciones de Salud, en la atención y financiación de este servicio, en particular en la organización de la red de urgencias, de los sistemas de referencia y contra referencia en su respectiva jurisdicción, ya que estas actividades tienen especial trascendencia para garantizar la atención de urgencias en todo el territorio nacional, en todos los niveles de atención y grados de complejidad. Que la Ley 1438 de 2011, en su artículo 6° estableció en el Ministerio de Salud y Protección Social – MINSLAUD, la elaboración de un Plan Decenal de Salud Pública, a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud; en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Que a través de la expedición de la Resolución No. 0425 de Febrero 11 de 2008, se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y dentro de la misma, en la fase II “Elaboración del Plan de Salud Territorial” en el literal “a)” se define que los entes territoriales deben elaborar un diagnóstico general de la situación de salud territorial, donde se incluya entre otros, la situación de los servicios de salud, que describa el estado y funcionamiento de la red física instalada, el talento humano y la producción de servicios; en esta misma fase en el literal “f)” se establece que, debe hacerse una descripción de los objetivos de acción por eje programático a mediano y largo plazo, acordes con los hallazgos del diagnóstico, y en el literal “g)” se tiene que se deben establecer las metas de acción por cada eje programático (impacto o proceso) a mediano y largo plazo, con su correspondiente línea de base y valor esperado al finalizar el cuatrienio. Que de igual forma, la Resolución No. 0425 de Febrero 11 de 2008, en el capítulo IV artículo 10 “Ejecución y financiación del Plan de Salud Territorial” se establece que se debe articular la visión, misión, objetivos, indicadores, metas, estrategias, ejes programáticos, áreas subprogramáticas, con la misión y competencias de los diferentes actores del sistema de salud y de estos con las líneas de acción de los proyectos programados en cada vigencia; de manera que cada actor del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en salud, pueda orientar e integrar sus recursos y sus procesos internos hacia el logro de las metas anuales establecidas en el Plan de Salud Territorial. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social – MINSALUD, mediante Resolución No. 1536 de 2015, en artículo 4 dispone que, las autoridades responsables de la Planeación Integral en Salud son el Alcalde o Gobernador, las Asambleas Departamentales o Concejos Municipales y/o Distritales, según corresponda, las Oficinas o Secretarías de Planeación y de Salud y el Consejo Territorial de Planeación respectivamente. Con el propósito de garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los colombianos, se formuló la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud; el documento se estructura en dos capítulos, en el primero se presenta la problemática y la formulación de la política propiamente dicha, y en el segundo se encuentra el contexto y el ámbito donde ésta se desarrolla. En su formulación fue fundamental el acuerdo sobre los principios orientadores de la política, los cuales reconocen la heterogeneidad del país, la descentralización, la posibilidad de diferentes modelos de prestación de servicios, la rendición de cuentas, la atención centrada en el usuario, la participación ciudadana y la salud, como objetivo final del sistema; enmarcada en estos principios la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud se desarrolla a partir de tres ejes: Accesibilidad, calidad y eficiencia, en cada uno de los cuales se definen estrategias, líneas de acción y proyectos o programas a ejecutar en los próximos años. El ámbito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud está dirigido tanto a los prestadores de servicios de salud públicos como a los privados, y cubre a la población asegurada y no asegurada del país, la consecución de los objetivos y el desarrollo de las estrategias y líneas de acción exigen el compromiso por parte de las autoridades sanitarias nacionales y locales de cumplir con el papel de rectoría y vigilancia, así como un trabajo articulado con los usuarios, la academia, los aseguradores, los prestadores y los gremios para lograr el mejoramiento en el acceso, calidad y eficiencia de los servicios de salud en Colombia. A continuación, se describen los tres ejes estratégicos en los que se enmarca la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, así: ACCESIBILIDAD Accesibilidad a los servicios de salud, entendida como la condición que relaciona la población que necesita servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios. - ESTRATEGIA 1 Incremento de la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud en Colombia. - ESTRATEGIA 2 Desarrollo y fortalecimiento de las redes de prestación de servicios de salud, para garantizar disponibilidad, continuidad e integralidad en la atención. - ESTRATEGIA 3 Ampliación de las coberturas de aseguramiento, reconociendo la necesidad de mantener subsidios de oferta en los lugares que por condiciones territoriales y de mercado lo requieran. CALIDAD La calidad de la atención de salud se entiende, como la provisión de servicios accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario. El eje de calidad en la política de prestación de servicios se concibe como un elemento estratégico que se basa en dos principios fundamentales: el mejoramiento continuo de la calidad y la atención centrada en el usuario. - ESTRATEGIA 4 Fortalecimiento de los sistemas de habilitación, acreditación y auditoría, con el fin de disminuir los riesgos asociados a la atención e incrementar el impacto de los servicios en la mejora del nivel de salud de la población. - ESTRATEGIA 5 Empoderamiento del usuario y sus formas asociativas a través del desarrollo del Sistema de Información en Calidad. - ESTRATEGIA 6 Desarrollo y mejoramiento del talento humano en salud. - ESTRATEGIA 7 Fortalecimiento de los procesos de evaluación e incorporación de tecnología biomédica. EFICIENCIA En esencia del eje de eficiencia se refiere, a la obtención de los mayores y mejores resultados, empleando la menor cantidad posible de recursos. Si existen dos estrategias de asistencia, igualmente eficaces o efectivas, la menos costosa es la más eficiente. - ESTRATEGIA 8 Reorganización y rediseño de la red de prestadores públicos de servicios de salud del país Líneas de acción Apoyo técnico y financiero a entidades territoriales para el rediseño, reorganización y ajuste de las redes de prestación de servicios y de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud. - Programa reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud. - ESTRATEGIA 9 Generación de mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos para la modernización institucional de los prestadores públicos. - ESTRATEGIA 10 Desarrollo e implantación del sistema de incentivos para los prestadores de servicios. - ESTRATEGIA 11 Desarrollo de un sistema de precios de referencia y de unificación y normalización de procesos y requerimientos entre Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Ministerios, Superintendencia, Departamento Nacional de Planeación, Entidades Territoriales y Aseguradores. Por otro lado, La Ley 1438 de 2011 en su artículo 69, consagra que “El Gobierno Nacional establecerá un Programa de Fortalecimiento de las Empresas Sociales del Estado. Para tal fin podrá constituir un fondo con recursos del Presupuesto Nacional que permita desarrollar un Plan de Inversiones para fortalecer su capacidad instalada y modernizar su gestión con énfasis en el primero y segundo nivel de atención.”. Que mediante Resolución No. 0001756 de 28 de Junio de 2018, el gobierno nacional dispuso la obligatoriedad de inclusión a las entidades territoriales, al definir el plan de aplicación, del valor por ejecutar de cuentas maestras y su destinación específica a: “(…) 4.2 Proyectos incluidos en el plan bienal de inversiones públicas en salud-PBIS, para inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de las instituciones prestadoras de salud, en el arco de la organización de la red de prestación de servicios.”. Con la expedición de la Ley 100 de 1993, se buscó alcanzar una cobertura en el aseguramiento en salud, aumentar la eficacia en el uso de los recursos y mejorar la calidad de la atención. La Ley 715 de 2001 definió la organización y consolidación de redes a nivel territorial para prestación de servicios de salud, que permitan la articulación de las unidades prestadoras, utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. Que el Distrito de Barrancabermeja tiene una población aproximada de 184.321 habitantes, que en materia social, el 28,8% de la población son pobres, lo que quiere decir que dicha población está privada de los bienes básicos, el cual comparado con el porcentaje arrojado en el censo DANE, se muestra un alza en el indicador, toda vez que este era de 20,2% en el 2005; sumado a lo anterior, el 64% de la población son de estrato 1 y 2., cuyos habitantes no cuentan hasta la fecha con una institución de salud que les cubra sus necesidades médico – asistenciales con la oportunidad y accesibilidad óptimas en los niveles I y II de complejidad, y cuyo acceso a los servicios de salud se obtiene a través del aseguramiento por el régimen subsidiado, de aquí que se requiera garantizar a través del presente estudio tal necesidad. Que en el Corregimiento el Llanito del Distrito de Barrancabermeja, se cuenta con una infraestructura física para la atención y prestación de los servicios de salud a dicha población, la cual se encuentra en deterioro, y el recurso humano y de equipos con que se cuenta no es suficiente; situación que ha dificultado la atención de la demanda de servicios y de otra parte estas condiciones no dignifican la persona humana, ni garantizan la prestación de los servicios de salud de dichos habitantes. # CENTRO DE SALUD RURAL SIN CAMAS EL LLANITO # Contexto General # Es una de las sedes rurales de la ESE Barrancabermeja, que opera con el fin de garantizar la atención básica en salud a los habitantes del corregimiento, la cual es complementada en las sedes en el área urbana, y en especial, por su cercanía, en el Centro de Salud con camas Danubio, sede que cuenta además de los servicios de consulta externa, con servicios de urgencias y hospitalización con soporte de apoyo diagnóstico y terapéutico. El Centro de Salud Rural Sin Camas del Corregimiento El Llanito por su tipología 1A y por su ubicación geográfica en esta zona rural del municipio de Barrancabermeja, no recibe remisiones de los demás Centros de Salud de la ESE, ni de otras IPS, y es el punto de atención de la ESE Barrancabermeja único en este corregimiento que cuenta con según registros municipales de 2019 con 3.689 habitantes pero que según proyecciones DANE podría estimarse en 5.469 en 2020. En el Centro de Salud se tienen los siguientes servicios habilitados: Grupo; Servicio; Ambulatorio; Hospitalario; Unidad Móvil; Domiciliario; Otras Extramural. Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica; 741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO; SI; NO; NO; NO; NO. Consulta Externa; 312 -ENFERMERÍA; SI; NO; NO; NO; NO. 328 -MEDICINA GENERAL; SI; NO; NO; NO; NO. 334 -ODONTOLOGÍA GENERAL; SI; NO; NO; NO; NO. Protección Específica y Detección Temprana; 909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS); SI; NO; NO; NO; NO. 910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS); SI; NO; NO; NO; NO. 911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO; SI; NO; NO; NO; NO. 912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS); SI; NO; NO; NO; NO. 913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO; SI; NO; NO; NO; NO. 914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO; SI; NO; NO; NO; NO. 915 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL; SI; NO; NO; NO; NO. 917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL; SI; NO; NO; NO; NO. 918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES; SI; NO; NO; NO; NO. Estos, son coherentes con el modelo de red departamental aprobado en el año 2013 y vigente a la fecha, en el cual el Centro de Salud presta servicios ambulatorios de baja complejidad tipología 1A. CAPACIDAD INSTALADA: Los servicios se prestan con la siguiente capacidad instalada, la cual corresponde a servicios de consulta externa, que son prestados con una frecuencia de 2 a 3 días/mes para el caso de caso de medicina general, enfermería y odontología. Los servicios de vacunación y pequeños procedimientos que pueden ser realizados por auxiliar de enfermería se prestan todo el mes de lunes a viernes. Tabla. Capacidad Instalada Centro de Salud El Llanito Instalación; Cantidad; Recurso Humano; Cantidad; Oferta mes (horas). Consultorio Médico; 1; Médico; 1; 20. Consultorio Enfermería; 1; Enfermera; 1; 20. Toma de CCV; 1. Vacunación; 1; Auxiliar área de salud; 1; 192. Farmacia; 1; Auxiliar área de salud. Odontología; 1; Odontólogo; 1; 20. Fuente: Oficina de calidad ESE Barrancabermeja # SITUACIÓN ACTUAL # Las instalaciones del Centro de Salud El Llanito han tenido a lo largo de sus años de uso arreglos locativos (a goteras, puertas, baños, etc.), sin embargo, es necesario plantear su construcción, ajustada al Cumplimiento de Estándares de Habilitación en cuanto a la Infraestructura y sobre todo cumplimiento de normas de Resistencia Sísmica, debido a que la sede actual corresponde a una casa vieja que fue adaptada como Centro de Salud y que requiere de manera prioritaria ser intervenida, a fin de mejorar el portafolio de servicios, y sobre todo las condiciones de seguridad y calidad para los usuarios de sus servicios y del personal que labora en esta sede. El área de influencia del centro de salud corresponde al corregimiento El Llanito y las once (11) veredas que lo conforman, que corresponde a más de 3.600 habitantes (según registros del municipio para el año 2019), que en su mayoría son población pobre, de escasos recursos, que no cuenta muchas veces con los medios económicos para movilizarse hasta el casco urbano y tienen en el centro de salud su única opción para la atención en salud, entre las cuales se encuentran aproximadamente sesenta y cuatro (64) familias de la Etnia Zenú. Actualmente los servicios de salud se están prestando parcialmente de acuerdo a la demanda requerida y observada, la cual es canalizada a través de una auxiliar de enfermería que hace presencia permanente en consulta externa y brinda primeros auxilios y servicios ambulatorios de su competencia a la comunidad; sin embargo, las condiciones no son las indicadas para un prestador de servicios de salud y no cumplen con ninguno de los criterios del estándar de infraestructura del Sistema Único de Habilitación, siendo peor aún, que no se garantizan las condiciones de sismo resistencia establecidas en la norma, lo cual genera un riesgo latente para las personas que hacen uso de estas instalaciones. # NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA # Se requiere mejorar la calidad de la prestación de los servicios en el Centro de Salud El Llanito, e incrementar la oferta del portafolio con los servicios establecidos en la categoría más baja de prestadores de servicios de salud en concordancia con el modelo de red departamental, esto es, en la tipología 1A y en cumplimiento de las condiciones de habilitación de cada uno de los servicios contemplados; brindando a la población instalaciones modernas y seguras, con todo lo indispensable para una atención eficiente, accesible, oportuna y con calidad. # Estas nuevas condiciones, buscan además atraer a los afiliados del régimen contributivo de la zona, que perciben al centro de salud como un prestador precario, sinónimo de atención de caridad. # Por lo anterior, se busca la construcción de nuevas instalaciones teniendo en cuenta que se cuenta con el terreno suficiente para tal fin, y que esta intervención se considera mucho más costo eficiente que reforzar, adecuar y remodelar las hoy existentes. # Actualmente el Centro de Salud El Llanito, funciona en un área la cual ha venido siendo adecuada para cumplir con la normativa (en habilitación) para la prestación de los servicios de salud, pero por ser una edificación antigua, la estructura no cumple con la NSR 10 y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias tampoco cumplen la normatividad vigente; por ende, hacer reforzamiento estructural y adecuaciones significa tener que demoler para construir cimientos, vigas de cimentación, columnas y vigas aéreas, además de construir nuevas todas las instalaciones de redes de servicios, lo cual resulta demasiado costoso. # JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO # Además de las exigencias normativas en materia de salud y de infraestructura para este tipo de edificaciones, en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA hay mucho por mejorar. # La optimización de la Red de Servicios interna de la E.S.E BARRANCABERMEJA, apunta a lograr la eficiencia y la eficacia de la entidad, innovando su portafolio de servicios con aquellas actividades que fortalezcan su presencia en las zonas rurales, como entidad de salud de baja complejidad, que impacte positivamente en el mantenimiento y la recuperación de la salud de la comunidad, abriendo además la posibilidad de dar cobertura de servicios a los afiliados del régimen contributivo, que tienen como sitio de atención básica IPS privadas en el casco urbano. # La construcción propuesta en el Centro de Salud Sin Camas del Corregimiento el Llanito, que se encuentra adscrito a la E.S.E BARRANCABERMEJA, no sólo nos ayudará a cumplir las exigencias actuales de habilitación de servicios de salud e infraestructura hospitalaria, sino que al mejorar la planta física, se garantizaran las condiciones en que debe darse la prestación de servicios de salud que merecen los usuarios. # Este proyecto está apalancado por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, que tiene desde hace varios años planeada entre otras, estas inversiones en beneficio de la población, no le generando a la E.S.E BARRANCABERMEJA ningún costo económico; por el contrario, se pretende que impacte positivamente en el incremento de sus ingresos por venta de servicios, por ampliación de mercado y cumplimiento de metas e indicadores, evitando los descuentos y glosas por parte de las EAPB, y una disminución en el gasto por intervenciones recurrentes en mantenimiento locativo. Teniendo en cuenta que el Centro de Salud El Llanito, tiene una población potencial para atender a aproximadamente 3.943 habitantes, ya que es alejado de la cabecera de municipal y cuenta con una población flotante de contratistas y trabajadores; es de vital importancia la construcción de un centro de salud, que permita el mejoramiento de la calidad de atención de los servicios de salud y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la región. # CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD PROYECTADA # Teniendo en cuenta que el proyecto contempla garantizar el portafolio básico definido en el modelo de red departamental como 1A (Mínimo exigido para sedes ambulatorias), que incluye únicamente los servicios ambulatorios de primer nivel prestados por médico general, enfermera y auxiliares del área de la salud, se proyecta la capacidad mínima requerida para estos servicios y por lo tanto no se hace necesario establecerla con base en el análisis de productividad. Lo anterior, sin desconocer que el crecimiento de población rural observado de os años 2019 a 2020, es muy superior a las estimaciones generales de crecimiento proyectada para el distrito en general, con un aumento de casi el 50%, situación que aumentaría la demanda potencial de servicios en salud, pero que se calcula no llegaría a demandar más instalaciones. # Por otro lado, la proyección de servicios que parte del modelo de red departamental se analiza en conjunto con las necesidades de infraestructura (Áreas y servicios interdependientes) definidos en el Sistema Único de Habilitación por Servicios, de la Resolución No. 3100 de 2019. # Cabe señalar, que los servicios ofertados son ofertados en el nivel asistencial de manera permanente de lunes a viernes, y los servicios del nivel profesional son ofertados de manera parcial, en la medida en que se da la demanda por parte de los usuarios. # A continuación, se presenta el comparativo de capacidad física de los servicios de salud, estableciendo la base para definir el programa médico arquitectónico. Tabla. Capacidad instalada actual vs Proyectada Grupo Servicio; Código; Nombre Servicio; Área; Disponibilidad Actual; Disponibilidad Proyectada; Observación. Consulta Externa; 328; Medicina General; Consultorio Médico; 1; 1. Sala de procedimientos menores; 0; 1; Se requiere para la realización de procedimientos derivados de consulta externa. 334; Odontología General; Odontología; 1; 1. Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutico; 712; Toma de muestras de Laboratorio Clínico; Toma de Muestras; 1; 1; Corresponde a 1 área de servicio con un (1) cubículo. 714; Servicio Farmacéutico; Entrega de Medicamentos; 1; 1; Dispensario. 741; Tamización de cáncer de cuello uterino; Toma de Muestras Ginecológicas; 1; 1. Protección Específica y Detección Temprana; 909; Detección temprana – Alteraciones de Crecimiento y Desarrollo; Consultorio de Enfermería; 1; 1; Se proyecta 1 consultorio para la realización de controles de los diferentes programas de detección temprana y protección específica, servicios amigables y el programa de riesgo vascular y enfermedades crónicas. 910; Detección temprana – Alteraciones del Joven. 911; Detección temprana – Alteraciones del Embarazo. 912; Detección Temprana- Alteraciones en el adulto. 913; Detección temprana – Cáncer de Cuello Uterino. 914; Detección temprana – Cáncer de Seno. 915; Detección temprana - Alteraciones de la agudeza visual.. 917; Protección Específica - Atención preventiva en Salud Bucal. 918; Protección Específica – Planificación familiar. 916; Protección Específica - Vacunación; Vacunación; 1; 1. Procesos; 950; Proceso de Esterilización; Unidades de Esterilización; 1; 1. Teniendo en cuenta la diversidad de actividades ya mencionadas y que se deben llevar a cabo para suplir a cabalidad las necesidades y metas trazadas en el plan de salud territorial, se necesita mejorar la infraestructura de los Centros de Salud de la Red Pública, y que para el caso del Distrito de Barrancabermeja, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA es la encargada de la administración y uso de los centros de salud existentes, quien se ha venido interesando de igual manera en el mejoramiento de los mismos, para lo cual no ha sido ajena a la situación y ha efectuado el acompañamiento técnico y administrativo en la elaboración del diseño que demanda la obra nueva para la construcción del centro de salud en el corregimiento EL LLANITO. Esta nueva construcción permite realizar el manejo integral de los programas enfocados al mejoramiento de los servicios de salud del Distrito y que contribuyan a alcanzar lo fijado en el Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012-2021, que busca la reducción de la inequidad en salud. Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012-2021, es afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida. El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud, y con la intervención a realizar se pretende remodelar y ampliar la edificación donde funciona actualmente el Centro de Salud El Llanito, lo cual permite incrementar su capacidad resolutiva, modernizar el establecimiento y proporcionar protección a la operación, infraestructura y vida de los pacientes, personal y visitantes, haciendo de éste una institución de salud segura ante desastres; para lo cual la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define como Hospital Seguro al “Establecimiento con Servicios de Salud que deben permanecer accesibles y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, inmediatamente después de un desastre natural”. La Organización de Naciones Unidas (ONU) llevó a efecto la “Conferencia Mundial sobre Reducción de desastres Naturales “, en Kobe (Japón), para el mes de Enero del 2005, durante la cual se analizó la iniciativa presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación al “Hospital Seguro”, se recomendó adoptar la iniciativa previamente aprobada por los Estados Miembros de la OPS a través de la Resolución No. CD45.R8, interpretando la resolución como una “Política Nacional de Reducción de Riesgos que cada País debe elaborar, priorizando la seguridad estructural de los hospitales que incluye la revisión de las condiciones actuales y mejoras de reforzamiento que deben efectuarse, así como la normatividad en la construcción de nuevos Hospitales”. Lo anterior implica que la estructura física de los edificios, líneas vitales, servicios básicos y la organización del personal que brinda atención a la población en esos momentos, permita mantener en alto nivel de eficiencia los servicios que se brindan frente a situación de desastres. Otro enfoque fundamental que justifica la intervención es que las instituciones de salud estén dirigidas al usuario, mediante la incorporación de elementos y facilidades que aseguren un nivel de excelencia en la atención del paciente, brindando un mayor y mejor servicio; por lo que la intervención que se proyecta, atiende la densidad de la población, la demanda de atención, el entorno físico, la vulnerabilidad estructural del edificio. En ese contexto, se busca responder a las necesidades actuales de la institución (población, perfil epidemiológico, servicios ofertados, etc.), que demandan una edificación moderna y espaciosa, que pueda complementar los servicios prestados, que ofrezca mejores condiciones a quienes laboran en la misma, y un orden en la distribución arquitectónica acorde a la necesidad de interacción no solo en las distintas áreas, sino entre ellas y la comunidad, que en ultimas es la gran beneficiaria de este proyecto. Que el día nueve (09) de Junio de 2021, la Secretaría Departamental de Salud de Santander emite concepto técnico y de servicios para proyectos de inversión en infraestructura, dentro del cual se concluye que, “… una vez revisado el proyecto de CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es coherente con el problema planteado, otorga solución a las necesidades de la ESE y da cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por MSPS, mejorando la prestación del servicio en condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad, para beneficio de los usuarios y personal médico, administrativo y fortalecimiento de su imagen institucional. Garantiza el servicio de medicina preventiva y familiar para la población del Municipio y su área de influencia.”. La Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja tiene como propósito principal dirigir y coordinar el Sector Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción y dentro de sus funciones esta el formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. Así mismo tendrá la función de administrar los recursos del Fondo Local de Salud., como el gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su jurisdicción y promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales. La Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital "El Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020-2023 DISTRITO MUY ESPECIAL”, bajo la línea estratégica “BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA DE LA VIDA”, con nombre “SECTOR SALUD Y PROTECCION SOCIAL”, programa “INTERSECTORIAL”, incluye en el plan de desarrollo el proyecto denominado CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, registrado bajo números BPPID 20150680810059 y BPIN 2020680810124 de la Secretaria Distrital de Planeación de Barrancabermeja, donde se encuentra todas las estrategias para logar las metas, Primera Actualización Vigencia 2021. Que en vista de todo lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja – Secretaria Local de Salud y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE BARRANCABERMEJA suscribieron el Convenio Interadministrativo N° 1519-21, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS EN LA REALIZACIÒN DE LA OBRA E INTERVENTORÌA PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyos alcances son los siguientes: ALCANCES DEL OBJETO: LAS PARTES INTERVINIENTES, se comprometen a desarrollar el objeto del presente Convenio teniendo en cuenta los siguientes alcances, así: - Las partes intervinientes se comprometen a efectuar la entrega de los aportes al convenio de la siguiente manera: Por parte del Distrito se realizará la entrega de recursos de conformidad con el presupuesto detallado para la ejecución de la obra e interventoría de conformidad con la aprobación efectuada por la secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Salud Departamental. Por parte de la ESE BARRANCABERMEJA, llevará a cabo la ejecución de los aportes de conformidad con el plan de inversiones y cronograma de ejecución de actividades que presente como requisito para la suscripción del acta de inicio del convenio. - La ESE BARRANCABERMEJA, adelantará el trámite contractual de la obra pública e interventoría de obra, ajustándose al presupuesto del proyecto denominado “CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. - Velar porque las obras de construcción derivadas del presente convenio se ejecuten de conformidad con el diseño entregado por el Distrito de Barrancabermeja a la Empresa Social del Estado, dada la necesidad planteada en el programa médico arquitectónico y el estudio médico-técnico presentado para la aprobación del Proyecto en la Secretaría Departamental de Salud de Santander. - Adelantar los diferentes procesos contractuales de conformidad con los diseños y de conformidad con el proyecto de inversión registrado ante la secretaría Distrital de planeación previamente avalados por la Secretaría de Salud de Departamental. - Realizar todas las actuaciones jurídico, técnico, financieras y administrativas que permitan la gestión oportuna y diligente para la entrega del objeto convenido, atendiendo el equipo interadministrativo dispuesto para la ejecución del convenio y sus contratos derivados. - Dar cumplimiento a las obligaciones del presente convenio y que se derivan de la ejecución del convenio. (Subraya y negrilla fuera del texto original) Que con base en lo anterior, se deben adelantar la totalidad de las actuaciones administrativas a fin de logar seleccionar la mejor oferta que ejecute la CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, conforme al proyecto viabilizado por la Secretaria de Salud Departamental de Santander y el convenio suscrito con la secretaría distrital de Salud. La celebración de contratos se convierte en el instrumento jurídico a través del cual la entidad viene ejecutando el presupuesto y realizando sus planes y programas para la satisfacción de las necesidades colectiva en salud, obligando esto a utilizar todas las partidas presupuestales, tanto para gastos de funcionamiento u ordinarios como surjan según la necesidad ejemplo, la adquisición de suministros y compraventas de bienes muebles, el arrendamiento de inmuebles, la prestación de servicios profesionales, técnicos y/o de salud etc, como también para la gestión de recursos de inversión. Dado lo anterior, debe surtirse el proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA (según Manual de Contratación – Resolución No. 0119 del 10 de Marzo del 2017), que es el procedimiento mediante el cual el Gerente de la ESEB o en quien se hubiera delegado y desconcentrado la competencia para contratar, hace conocer a través de la página web a todos los oferentes interesados, a excepción de las exclusividades certificadas conforme con la ley, el objeto y demás aspectos relacionados con la contratación, con el fin de que presenten propuestas y ofertas. Que el presente proceso de contratación cuenta con la debida autorización de la Junta directiva emitida mediante ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA Nº 012-2021 DE FECHA VEINTIOCHO (28) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTINUNO (2021).

- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

1.1 OBJETO: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA está interesada en celebrar un contrato que permita la CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD EL LLANITO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDERCODIGO UNSPSC: 1.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC: Los bienes y/o servicios del presente proceso de contratación están codificados en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el cuadro siguiente: CLASIFICACIÓN UNSPSC; DESCRIPCIÓN. 72121403; Servicio de construcción de hospitales. 81101513; Gestión de construcción de edificios. 95122000; Edificios y estructuras hospitalarias. 1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: Convocatoria Pública. 1.4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 1.5. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del presente proceso será el Distrito de Barrancabermeja-Corregimiento El Llanito. 1.6. PRESUPUESTO OFICIAL: Para la presente contratación la E.S.E Barrancabermeja cuenta con un presupuesto oficial de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMIANA ($1.573.417.397,89), exenta de IVA, incluido AIU y todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones y emolumentos a los que haya lugar. Para efectos de la determinación del valor a contratar, este se determinó de acuerdo a Estudio técnico y análisis de precios Unitarios (APU´s). - FORMA DE PAGO: La Ese Barrancabermeja pagará de la siguiente forma: - Acta de Avance: El valor del contrato se pagará en actas de pago parcial hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el Interventor. - Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra actualizada, los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales y paz y salvo de trabajadores y proveedores. La E.S.E BARRANCABERMEJA, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de las cancelaciones derivadas del presente contrato, el contratista deberá allegar al interventor y/o supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista sólo tendrá derecho a la remuneración de dichos emolumentos sin que haya lugar a otra contraprestación, ni al pago de prestaciones sociales, conforme lo establece el numeral tercero del artículo 32 del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993). PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que la factura no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO: En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza; La ESEB efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste a su costo, ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la ESE Barrancabermeja. 1.8 LIQUIDACION DE CONTRATO: Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o en aquellos en que así se pacte expresamente deberán liquidarse. El plazo para liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al planear el procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) meses luego de la finalización de su plazo. Para lograrla, previamente la Empresa deberá enviar comunicación al Contratista a su dirección registrada en el objeto que concurra en fecha, hora y lugar que se le determine para tal fin. De no poderse suscribir el acta dentro de dicho plazo, la empresa procederá a liquidar el contrato unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 1.9. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR: Incorpórese a todos los actos y procedimientos contractuales que celebre la E.S.E.B., el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley, en especial las previstas para la Contratación Estatal, previstos en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1.993 y demás disposiciones concordantes y vigentes. Para asegurar la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente la Empresa solicitará y/o exigirá que junto con la presentación de las ofertas y/o al momento de la suscripción de los contratos, que el oferente y/o contratista manifieste, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del escrito respectivo, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés. ## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además de la ejecución de Las obras en la forma pactada en este contrato y del cumplimiento de Las obligaciones establecidas en la Ley, el CONTRATISTA se compromete a: - OBLIGACIONES GENERALES: - Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional, municipal y Departamental y demás disposiciones pertinentes. - Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo “ESPECIFICACIONES TECNICAS”. - El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. - Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la ESE BARRANCABERMEJA, por conducto del supervisor o interventor, según el caso. - No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la ESE BARRANCABERMEJA, a través del supervisor o interventor, según el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. - Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la ley 100 de 1993, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen. - Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía del contrato, al supervisor o interventor, según el caso. - Mantener la reserva legal de la información y documentos a los que la Ley le ha establecido dicho carácter. - Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean entregados por la entidad para la ejecución del contrato (si es del caso). - El contratista se obliga a: # a) Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. # b) Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. - El contratista vinculará mínimamente el 50% de la mano obra local calificada y no calificada, que permita garantizar la generación de empleo en el Distrito de Barrancabermeja a través de las cajas de compensación locales. - El contratista será responsable de la custodia y salvaguarda de los bienes que son de su propiedad, utilizados para la ejecución del contrato. - Las demás obligaciones que sean del carácter de la obra, bienes o la prestación de los servicios contratados como resultado del presente proceso. 2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Especialmente a: 1. Cumplir con los siguientes deberes: A). Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; B). Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta; C). Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales; D). Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos; E). El contratista deberá mantener la vinculación del personal mínimo ofertado durante la ejecución del contrato. En caso de modificación de este, deberán mantenerse los requisitos exigidos en el pliego o estos podrán ser superiores, la cual deberá ser aprobada por el interventor. F). NO accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 2. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el efecto. 3. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (SALUD, PENSIONES, RIESGOS LABORALES), así como, parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACIÓN), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual; el contratista estará exento del pago de parafiscales si se dan las condiciones del ART. 7 del decreto 1828 de 2013. 4. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 5. Cumplir con normas laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 6. Pagar los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende incluye dichos costos. 7. Entregar todos los paz y salvos de los proveedores y nóminas, que participen de la ejecución de la obra como soporte de cada cobro que realice la ESE BARRANCABERMEJA. 8. Garantizar las garantías, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. Así mismo, forman parte integral de este contrato las obligaciones, contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del proceso. 9. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. Garantizar durante la ejecución del contrato el siguiente personal que estará a cargo de la obra: 9.1. Director de Obra: UN (1) Ingeniero civil y/o arquitecto con no menos de quince (15) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección y una dedicación de treinta por ciento (30%). 9.2. Residente de Obra: UN (1) Ingeniero civil y/o arquitecto con no menos de diez (10) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección y una dedicación de cien por ciento (100%). 9.3. Profesional en SST e Ingeniería, con especialización en Salud Ocupacional: Con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería en seguridad y salud en el trabajo con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial O Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional con Licencia en Higiene y Seguridad Industrial con no menos de cinco (5) años contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección y con una dedicación del cien por ciento (100%). 10. El Contratista debe implementar el Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST) y demás disposiciones aplicables al objeto del contrato, en cumplimiento del Decreto No. 1072 DE 2015, la Resolución No. 312 de 2019 y demás modificaciones. 11. El Contratista deberá cumplir con el tiempo establecido en el plazo de ejecución del contrato. 12. Asistir a las reuniones programadas de seguimiento, establecidas por la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría Distrital de Salud, Interventoría y Supervisión. DOCUMENTACIÓN A CONOCER: Además de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato de obra, el contratista y su personal deben consultar las especificaciones técnicas del contrato a ejecutar, los cuales se publicarán en la página del proceso, así como también tener en cuenta la normatividad vigente aplicable. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: El contratista debe presentar, para su revisión y aprobación, el plan de trabajo y programación de obra y su actualización cuando corresponda, de igual manera debe realizar la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El proponente que participe en el proceso de selección, deberá garantizar que su propuesta cumple con las especificaciones establecidas en el Anexo correspondiente del pliego de condiciones para este proceso de convocatoria pública.

- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

De acuerdo a la naturaleza del contrato producto de la presente convocatoria pública es un CONTRATO DE OBRA.

- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

La Ley 100 de 1993 artículo 195 trata del Régimen de Funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, específicamente de su Régimen Jurídico, en su numeral 6 establece “En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública.”; esto es claramente establecido dentro del Acuerdo del Concejo Municipal de Barrancabermeja No. 072 de 1999 “Por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado Barrancabermeja…” cuando al tenor de su artículo 34 define el Régimen Jurídico de los Contratos que celebre la ESE Barrancabermeja. En el mismo sentido quedo establecido lo pertinente a través del artículo 76 del Acuerdo de Junta Directiva No. 01 de marzo de 2000, por el cual se adopta el Estatuto de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja. De igual forma encontramos la resolución N°0119 de diez (10) de marzo de 2017, por medio de la cual se adecua el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, al Estatuto de Contratación de la Entidad, adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 003 de Marzo 09 de 2017. La ESEB, en aras de satisfacer la necesidad planteada en el inicio del presente estudio y contando con la viabilidad presupuestal necesaria para llevar a cabo la contratación del objeto previsto, la modalidad de selección de contratista es la de CONVOCATORIA PUBLICA, la cual se regirá por lo señalado en el artículo 39 y 40 del Manual de Contratación de la ESE BARRANCABERMEJA y las demás disposiciones que la modifiquen aclaren o deroguen, al igual que las leyes civiles y comerciales y demás normas que adicionen complemente o regulen la contratación estatal, atendiendo al objeto del contrato.

- PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION Para la presente contratación la E.S.E Barrancabermeja cuenta con un presupuesto oficial de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMIANA ($1.573.417.397,89), exenta de IVA, incluido AIU y todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones y emolumentos a los que haya lugar. Para efectos de la determinación del valor a contratar, este se determinó de acuerdo a Estudio técnico y análisis de precios Unitarios (APU´s). El presente proceso de contratación, se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 21-00575 de fecha 29 de julio del 2021, rubro Infraestructura Hospitalaria, fuente de financiación Recursos Propios de la presente vigencia fiscal año 2021. PRESUPUESTO OFICIAL. ITEM; DETALLE; UNIDAD; CANT.; VALOR UNITARIO; VALOR PARCIAL. PRELIMINARES. 1,01; Localización y Replanteo; M2; 388,73; $ 2.215,00; $ 861.036,95. 1,02; Desmonte y rocería; M2; 368,83; $ 1.062,00; $ 391.697,46. 1,03; Descapote; M2; 231,00; $ 2.654,00; $ 613.074,00. 1,04; Desmonte de cubiertas; M2; 157,73; $ 13.508,00; $ 2.130.616,84. 1,05; Desmonte de cielo raso; M2; 157,73; $ 11.346,00; $ 1.789.604,58. 1,06; Desmonte de puertas; UND; 12,00; $ 13.937,00; $ 167.244,00. 1,07; Desmonte de ventanas; UND; 10,00; $ 11.755,00; $ 117.550,00. 1,08; Demolición de estructuras de concreto; ML; 123,76; $ 49.430,00; $ 6.117.456,80. 1,09; Demolición de muros en mampostería; M2; 672,00; $ 13.064,00; $ 8.779.008,00. 1,10; Demolición de cimientos enterrados; M3; 53,87; $ 257.950,00; $ 13.895.766,50. 1,11; Acarreo, Retiro de Escombros y sobrantes; M3; 304,63; $ 35.309,00; $ 10.756.180,67. SUBTOTAL; $ 45.619.235,80. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. MOVIMIENTO DE TIERRA. 2,01; Excavación a maquina; M3; 161,61; $ 14.786,00; $ 2.389.565,46. 2,02; Excavación Manual en Material Común; M3; 194,39; $ 28.314,00; $ 5.503.958,46. 2,03; Relleno Compactado con Material Seleccionado (Inc. Suministro del material); M3; 103,20; $ 55.244,00; $ 5.701.180,80. 2,04; Nivelación, Conformación y Compactación de Piso.; M2; 379,12; $ 6.042,00; $ 2.290.643,04. 2,05; Retiro de sobrantes; M3; 356,00; $ 35.309,00; $ 12.570.004,00. SUBTOTAL; $ 28.455.351,76. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. CIMENTACION. 3,01; Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Zapatas; M3; 25,04; $ 592.944,00; $ 14.847.317,76. 3,02; Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para viga de cimentación; M3; 16,90; $ 600.198,00; $ 10.143.346,20. 3,03; Concreto pobre para solados; M3; 17,17; $ 428.045,00; $ 7.349.532,65. 3,04; Concreto Ciclópeo (60% concreto simple f’c = 210 K/Cm2); M3; 52,00; $ 365.384,00; $ 18.999.968,00. 3,05; Acero de refuerzo para cimentación; KG; 1.149,20; $ 7.221,00; $ 8.298.373,20. SUBTOTAL; $ 59.638.537,81. ESTRUCTURA. 4,01; Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para columnas; M3; 18,62; $ 573.034,00; $ 10.669.893,08. 4,02; Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 placa de piso; M2; 368,83; $ 136.679,00; $ 50.411.315,57. 4,03; Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para vigas entrepiso; M3; 17,96; $ 576.675,00; $ 10.357.083,00. 4,04; Concreto simple f'c=280 K/Cm2 para tanque subterráneo.; M3; 12,00; $ 645.675,00; $ 7.748.100,00. 4,05; Viga cinta en concreto reforzado 10 X 15 cm.; ML; 176,00; $ 71.122,00; $ 12.517.472,00. 4,06; Mesón en concreto Reforzado a = 0,6 e = 8 cm.; ML; 44,60; $ 65.611,00; $ 2.926.250,60. 4,07; Acero de refuerzo; KG; 11.412,38; $ 7.220,68; $ 82.405.170,86. SUBTOTAL; $ 177.035.285,11. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. 5,01; Caja de Inspección 60x60 cm; UND; 2,00; $ 248.553,00; $ 497.106,00. 5,02; Caja de Inspección 80x80 cm; UND; 2,00; $ 311.165,00; $ 622.330,00. 5,03; Caja de Inspección 90x90 cm; UND; 2,00; $ 342.770,00; $ 685.540,00. 5,04; Tubería PVC Sanitaria f =2''; ML; 88,00; $ 40.964,00; $ 3.604.832,00. 5,05; Tubería PVC Sanitaria f =3''; ML; 36,00; $ 46.361,00; $ 1.668.996,00. 5,06; Tubería PVC Sanitaria f =4''; ML; 66,00; $ 67.095,00; $ 4.428.270,00. 5,07; Tubería PVC Sanitaria f =6''; ML; 12,00; $ 125.798,00; $ 1.509.576,00. 5,08; Tubería PVC Agua Lluvia f =2''; ML; 33,00; $ 23.996,00; $ 791.868,00. 5,09; Tubería PVC Agua Lluvia f =3''; ML; 22,00; $ 29.897,00; $ 657.734,00. 5,10; Tubería PVC Agua Lluvia f =4''; ML; 80,00; $ 46.704,00; $ 3.736.320,00. 5,11; Punto Sanitario en tubería PVC f =2''; UND; 25,00; $ 75.414,00; $ 1.885.350,00. 5,12; Punto Sanitario en tubería PVC f =3"; UND; 12,00; $ 89.652,00; $ 1.075.824,00. 5,13; Punto Sanitario en tubería PVC f =4"; UND; 12,00; $ 143.770,00; $ 1.725.240,00. 5,14; Tubería PVC RDE 9 f= 1/2; ML; 88,00; $ 11.802,00; $ 1.038.576,00. 5,15; Tubería PVC RDE 13.5 f= 1"; ML; 36,00; $ 21.084,00; $ 759.024,00. 5,16; Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"; UND; 42,00; $ 58.048,00; $ 2.438.016,00. 5,17; Tragante con sosco f =4''; UND; 6,00; $ 29.567,00; $ 177.402,00. 5,18; Rejilla de Aluminio 3x2; UND; 9,00; $ 18.556,00; $ 167.004,00. 5,19; Rejilla de Aluminio 4x3; UND; 38,00; $ 22.692,00; $ 862.296,00. 5,20; Rejilla de Aluminio 6x4; UND; 12,00; $ 30.306,00; $ 363.672,00. 5,21; Sifones de 2"; UND; 18,00; $ 45.900,00; $ 826.200,00. 5,22; Construcción de pozo de inspección para entrega a alcantarillado existente; UND; 1,00; $ 3.245.300,00; $ 3.245.300,00. 5,23; Conexión a alcantarillado existente; UND; 1,00; $ 3.456.890,00; $ 3.456.890,00. SUBTOTAL; $ 36.223.366,00. INSTALACIONES ELECTRICAS. 1. RED DE MEDIA TENSION. 6,1,1; Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para tres hilos estructura de retención sencilla en arranque y llegada; incluye crucetas de 2 metros, diagonales, tornillos, espárragos, tuercas de ojo hasta 13,2 KV; UND; 2,00; $ 514.876,50; $ 1.029.753,00. 6,1,2; Suministro, transporte e instalación de herrajes y protecciones para derivación en media tensión hasta 13,2 KV; UND; 1,00; $ 1.866.881,00; $ 1.866.881,00. 6,1,3; Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de pararrayos de línea 12 KV; incluye: cable de Cu. desnudo No. 2 AWG, soldadura exotérmica, varilla de Cu. de 5/8", tubo de bajante de cable; UND; 1,00; $ 426.016,83; $ 426.016,83. 6,1,4; Suministro y tendido de red aérea trifásica, distribución, simétrica en cable de aluminio ACSR No. 2/0 AWG; ML; 20,00; $ 15.425,00; $ 308.500,00. 6,1,5; Trabajos línea viva operador de red (puentes) ejecutado por personal ESSA ESP; UND; 1,00; $ 996.525,00; $ 996.525,00. 6,1,6; Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado de 3" x 6 metros, incluye capacete metálico, tres amarres con cinta band it y pedestal de concreto; UND; 1,00; $ 570.872,00; $ 570.872,00. 6,1,7; Suministro, transporte e instalación de terminal premoldeado uso exterior XLPE No. 2 AWG 15 KV; JGO; 1,00; $ 4.686.775,00; $ 4.686.775,00. 6,1,8; Suministro, transporte e instalación de acometida trifásica en cable XLPE No. 2 AWG; ML; 30,00; $ 262.125,00; $ 7.863.750,00. 6,1,10; Suministro, transporte e instalación de cofre metálico uso exterior (medidor electrónico - bornera); UND; 1,00; $ 344.395,00; $ 344.395,00. 6,1,11; Suministro, transporte e instalación de medidor electrónico clase 0.5 S + bornera de prueba; UND; 1,00; $ 2.841.975,00; $ 2.841.975,00. 6,1,12; Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado señales eléctricas de voltaje y corriente equipo de medida; UND; 1,00; $ 274.104,00; $ 274.104,00. 6,1,13; Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra medidor electrónico y bornera; UND; 1,00; $ 120.765,00; $ 120.765,00. SUB TOTAL; $ 21.330.311,83. 2. TRANSFORMADOR. 6,2,2; Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra de transformador de potencia; incluye: cable de Cu. desnudo No. 2 AWG, soldadura exotérmica, varilla de Cu. de 5/8", tubo de bajante de cable; UND; 1,00; $ 1.585.316,50; $ 1.585.316,50. 6,2,3; Suministro, transporte e instalación de puerta fuego y dampers; UND; 1,00; $ 5.656.812,00; $ 5.656.812,00. SUB TOTAL; $ 7.242.128,50. 3. ACOMETIDA DE BAJA TENSION. 6,3,1; Suministro, transporte e instalación de cámara de inspección de baja tensión de (60x60x60) cm.; UND; 1,00; $ 668.543,72; $ 668.543,72. 6,3,2; Suministro, transporte e instalacion de tubo PVC de 3" incluye excavación, relleno y compactación; ML; 22,00; $ 31.030,57; $ 682.672,54. 6,3,3; Suministro, transporte e instalacion de acometida general transformador 300 KVA - T-G 440 V 6 No. 3/0 fases + 2 No. 2/0 neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN; ML; 8,00; $ 237.103,63; $ 1.896.829,04. 6,3,4; Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - Banco de Condensadores 3 No. 3/0 fases + 1 No. 2/0 neutro + 1 No. 6 tierra AWG THHN; ML; 6,00; $ 133.184,08; $ 799.104,48. 6,3,5; Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - TA-EB 6 No. 1/0 fases + 1 No. 2 tierra AWG THHN; ML; 45,00; $ 106.346,60; $ 4.785.597,00. 6,3,6; Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - TG-AA 440-254 V 3 No. 4 fases + 1 No. 8 tierra AWG THHN; ML; 31,00; $ 35.497,02; $ 1.100.407,62. 6,3,7; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-A 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 5,00; $ 20.776,95; $ 103.884,75. 6,3,8; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-B 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 7,00; $ 20.776,95; $ 145.438,65. 6,3,9; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-C 3 No. 10 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 11,50; $ 20.776,95; $ 238.934,93. 6,3,10; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-AA 440-254 V - TA-D 3 No. 8 fases + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 15,00; $ 28.422,23; $ 426.333,45. 6,3,11; Suministro, transporte e instalacion de acometida Tablero General 440 V - T2 112.5 KVA 440/220-127 V 3 No. 1/0 fases + 1 No. 2 neutro + 1 No. 6 tierra AWG THHN; ML; 11,00; $ 69.908,56; $ 768.994,16. 6,3,12; Suministro, transporte e instalacion de acometida Transformador T2 112.5 KVA 440/220-127 V - Transferencia Automática de Energía 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN; ML; 19,00; $ 182.108,30; $ 3.460.057,70. 6,3,13; Suministro, transporte e instalacion de acometida Grupo Electrógeno 100 KW 220-127 V - Transferencia Automática de Energía 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN; ML; 15,00; $ 182.108,30; $ 2.731.624,50. 6,3,14; Suministro, transporte e instalacion de acometida Transferencia Automática de Energía - Tablero General Normal 6 No. 2/0 Fases + 2 No. 1/0 Neutro + 1 No. 2 tierra AWG THHN; ML; 3,00; $ 182.108,30; $ 546.324,90. 6,3,15; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-A 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 20,00; $ 35.201,71; $ 704.034,20. 6,3,16; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-B 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 21,00; $ 35.201,71; $ 739.235,91. 6,3,17; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-C 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 24,50; $ 35.201,71; $ 862.441,90. 6,3,18; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TN-D 3 No. 4 fases + 1 No. 6 neutro + 1 No. 8 tierra AWG THHN; ML; 28,00; $ 39.702,73; $ 1.111.676,44. 6,3,19; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - TG - UPS 220/127 V 3 No. 4 fases + 1 No. 4 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 9,00; $ 37.208,34; $ 334.875,06. 6,3,20; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-A 2 No. 10 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 22,00; $ 19.725,97; $ 433.971,34. 6,3,21; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-B 2 No. 10 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 23,00; $ 19.725,97; $ 453.697,31. 6,3,22; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-C 2 No. 4 fases + 1 No. 4 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 26,50; $ 30.709,98; $ 813.814,47. 6,3,23; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG- UPS - TU-D 2 No. 8 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 30,00; $ 23.721,04; $ 711.631,20. 6,3,24; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - Ascensor 3 No. 6 fases + 1 No. 8 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 30,00; $ 49.218,93; $ 1.476.567,90. 6,3,25; Suministro, transporte e instalacion de acometida TG-N 220 V - Electrobombas 3 No. 8 fases + 1 No. 10 neutro + 1 No. 10 tierra AWG THHN; ML; 20,00; $ 32.154,14; $ 643.082,80. 6,3,26; Pases en placa y muro; UND; 12,00; $ 46.323,33; $ 555.879,96. SUB TOTAL; $ 27.195.655,92. 5 TABLEROS GENERALES. 6,5,1; Suministro, transporte e instalación tablero general 440 V TG-440 V incluye envolvente, analizador de redes, barrajes, interruptor general, interruptores parciales; UND; 1,00; $ 8.465.397,00; $ 8.465.397,00. 6,5,2; Suministro, transporte e instalación de banco de condensadores 440 V TG-440 V incluye envolvente, rele controlador factor de potencia, barrajes, interruptor general, interruptores parciales.; UND; 1,00; $ 7.494.647,37; $ 7.494.647,37. 6,5,3; Suministro, transporte e instalación de Tablero A.A. 440 - 254 V incluye envolvente, barrajes, interruptor general, interruptores parciales; UND; 1,00; $ 4.198.788,48; $ 4.198.788,48. 6,5,4; Suministro, transporte e instalación de transferencia automática de energía de 300 A 220/127V incluye gabinete, selectores, luces piloto, tarjeta de control; UND; 1,00; $ 873.701,50; $ 873.701,50. 6,5,5; Suministro, transporte e instalación de Tablero TG-N -220/127 V incluye envolvente, barrajes, interruptor general, interruptores parciales; UND; 1,00; $ 4.449.617,01; $ 4.449.617,01. 6,5,6; Suministro, transporte e instalación de Tablero UPS - 220/127 V incluye envolvente, barrajes, selector, interruptor general, interruptores parciales; UND; 1,00; $ 4.188.097,90; $ 4.188.097,90. SUB TOTAL; $ 29.670.249,26. 6 TABLEROS DE DISTRIBUCION. 6,6,1; Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico con espacio para totalizador de 30 circuitos (TN-A, TN-B, TN- D); UND; 2,00; $ 580.672,33; $ 1.161.344,66. 6,6,2; Suministro e instalación de tablero eléctrico trifásico con espacio para totalizador de 24 circuitos (TN-C); UND; 1,00; $ 486.628,33; $ 486.628,33. 6,6,3; Suministro e instalación de tablero eléctrico bifásico de 8 circuitos TU1, TU2, TU3, TU4.; UND; 4,00; $ 277.540,86; $ 1.110.163,44. 6,6,4; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 1x15 Amperios Icu:10 KA; UND; 15,00; $ 12.253,25; $ 183.798,75. 6,6,5; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 1x20 Amperios Icu:10 KA; UND; 45,00; $ 12.253,25; $ 551.396,25. 6,6,6; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x15 Amperios Icu:10 KA; UND; 2,00; $ 33.815,00; $ 67.630,00. 6,6,7; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x20 Amp.; UND; 2,00; $ 34.015,00; $ 68.030,00. 6,6,8; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 2x30 Amp.; UND; 2,00; $ 35.894,89; $ 71.789,78. 6,6,9; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 3x40 Amperios Icu:10 KA; UND; 2,00; $ 57.563,67; $ 115.127,34. 6,6,10; Suministro e instalación de cortacircuito enchufable de 3x30 Amperios Icu:10 KA; UND; 2,00; $ 50.846,67; $ 101.693,34. 6,6,11; Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x28-40 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #6 AWG; UND; 2,00; $ 272.901,86; $ 545.803,72. 6,6,12; Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x70-100 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #2 AWG.; UND; 3,00; $ 243.817,19; $ 731.451,57. 6,6,13; Suministro e instalación de protección tipo industrial de 3x44-63 Amperios Icu:20 KA 220 V; incluye manecillas estañadas para cable #6 AWG; UND; 2,00; $ 278.901,86; $ 557.803,72. SUB TOTAL; $ 5.752.660,90. 7 SALIDAS TOMACORRIENTES NORMALES Y ESPECIALES. 6,7,1; Salida tomacorriente normal con polo a tierra, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, empalmes de derivación y cableado eléctrico en 3#12 AWG.; UND; 80,00; $ 66.782,23; $ 5.342.578,40. 6,7,2; Salida tomacorriente GFCI, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente GFCI, tapa PVC, empalmes de derivación, conectores de compresión y cableado eléctrico en 3#12 AWG.; UND; 20,00; $ 94.797,97; $ 1.895.959,40. 6,7,3; Salida tomacorriente especial para Cafetera, 127V; incluye: tubería PVC d¦e 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (15 mts); UND; 1,00; $ 92.136,96; $ 92.136,96. 6,7,4; Salida tomacorriente especial para AUTOCLAVE, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (15 mts); UND; 1,00; $ 102.093,96; $ 102.093,96. 6,7,5; Salida tomacorriente especial para NEVERA, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (20 mts); UND; 2,00; $ 77.028,96; $ 154.057,92. 6,7,6; Salida tomacorriente especial para RAYOS X periapical, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (16 mts); UND; 1,00; $ 110.883,67; $ 110.883,67. 6,7,7; Salida tomacorriente especial para COMPRESOR, 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#12 AWG. (16 mts); UND; 1,00; $ 110.883,67; $ 110.883,67. 6,7,8; Salida tomacorriente especial para BIFASICA A.A., 220 V; incluye: tubería PVC 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 3#10 AWG. (14 mts); UND; 4,00; $ 149.079,67; $ 596.318,68. 6,7,9; Salida tomacorriente especial para TRIFASICA A.A., 220V; incluye: tubería PVC 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, cableado eléctrico en 4#10 AWG. (17 mts); UND; 4,00; $ 203.410,00; $ 813.640,00. 6,7,10; Pases en placa y muro salidas de tomacorrientes; ML; 5,00; $ 46.323,33; $ 231.616,65. 6,7,11; Suministro e instalación de caja de paso de (15x15x10) cm.; UND; 2,00; $ 28.545,13; $ 57.090,26. 6,7,12; Suministro, transporte e instalación de salida timbre mas pulsador; UND; 1,00; $ 39.624,53; $ 39.624,53. 6,7,13; Suministro, transporte e instalación de salida de fuerza tomacorriente bifásica 208 V porton de acceso; UND; 1,00; $ 233.409,34; $ 233.409,34. SUB TOTAL; $ 9.780.293,44. 8 SALIDAS ELECTRICAS DE UPS. 6,8,1; Salida tomacorriente con polo a tierra aislado, 127V, color naranja; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente grado hospitalario, tapa PVC naranja; UND; 25; $ 81.970,33; $ 2.049.258,25. 6,8,2; Pases en placa y muro salidas de UPS; UND; 5; $ 46.323,33; $ 231.616,65. SUB TOTAL; $ 2.280.874,90. 9 SALIDAS AIRE ACONDICIONADO. 6,9,1; Salida para consolas de A.A. alimentadas desde tablero eléctrico normal; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente, tapa PVC, empalmes de derivación y cableado eléctrico en 3#12 AWG.; UND; 6; $ 77.739,33; $ 466.435,98. SUB TOTAL; $ 466.435,98. 10 SALIDAS DE ILUMINACION. 6,10,1; Salida para iluminación 127V; incluye: tubería PVC de 1/2" y 3/4", curvas y terminales PVC, caja PVC 2400, suplemento PVC, tomacorriente normal, tapa PVC, empalmes de derivación, conectores de compresión y cableado eléctrico en 3#12 AWG.; UND; 100; $ 74.249,00; $ 7.424.900,00. 6,10,2; Suministro, transporte e instalación de cofre de control de iluminación exterior; UND; 2; $ 376.421,78; $ 752.843,56. SUB TOTAL; $ 8.177.743,56. 11 LUMINARIAS. 6,11,1; Suministro, montaje y conexión de bala fluorescente 1x26W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte.; UND; 20,00; $ 115.677,67; $ 2.313.553,40. 6,11,2; Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada de 1x28W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte.; UND; 20,00; $ 155.464,67; $ 3.109.293,40. 6,11,3; Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada de 2x28W de incrustar en cielo raso; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte.; UND; 20,00; $ 271.197,67; $ 5.423.953,40. 6,11,4; Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente cerrada 4x14W, de incrustar ; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte.; UND; 30,00; $ 360.134,67; $ 10.804.040,10. 6,11,5; Suministro, montaje y conexión de luminaria hermética tipo tortuga de 1x26W; incluye: conectores tipo resorte.; UND; 2,00; $ 57.710,42; $ 115.420,84. 6,11,6; Suministro, montaje y conexión de lámpara de emergencia; tipo mickey mouse incluye: conectores tipo resorte.; UND; 4,00; $ 108.785,42; $ 435.141,68. 6,11,7; Suministro, montaje y conexión de reflector tipo Wall Pack, 70W; incluye: conectores tipo resorte.; UND; 2,00; $ 252.150,67; $ 504.301,34. 6,11,8; Suministro, montaje y conexión de lámpara fluorescente sobreponer de 2x28W; incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija y conectores tipo resorte.; UND; 15,00; $ 151.665,67; $ 2.274.985,05. SUB TOTAL; $ 24.980.689,21. 12 SALIDAS T.V.. 6,12,1; Suministro, transporte e instalación de salida TV sencilla en salas de espera; UND; 4,00; $ 47.426,00; $ 189.704,00. SUB TOTAL; $ 189.704,00. 13 CABLEADO ESTRUCTURADO. 6,13,1; Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones de pared, 3 pies.; UND; 1,00; $ 666.399,99; $ 666.399,99. 6,13,2; Suministro, transporte e instalación de jack RJ-45 categoría 6A; UND; 40,00; $ 29.452,00; $ 1.178.080,00. 6,13,3; Suministro e instalación de herraje metálico 24 posiciones; UND; 4,00; $ 202.613,34; $ 810.453,36. 6,13,4; Suministro, transporte e instalación de organizador horizontal de cable de 2 RU; UND; 4,00; $ 62.253,34; $ 249.013,36. 6,13,5; Suministro e instalación de bandeja sencilla ventilada de 19"x15" para alojar equipos de comunicaciones; UND; 2,00; $ 67.313,34; $ 134.626,68. 6,13,6; Suministro e instalación de patch cord de 3 pies, categoría 6A, para habilitación de puertos físicos en rack de comunicaciones.; UND; 40,00; $ 32.102,66; $ 1.284.106,40. 6,13,7; Suministro e instalación de patch cord de 7 pies, categoría 6A, para puestos de trabajo en recepción; UND; 20,00; $ 37.589,66; $ 751.793,20. 6,13,8; Salida lógica sencilla categoría 6A; Incluye: toma lógica RJ-45, face plate y marquillas de identificación.; UND; 3,00; $ 61.357,34; $ 184.072,02. 6,13,9; Salida lógica doble categoría 6A; Incluye: tomas lógica RJ-45, face plate y marquillas de identificación.; UND; 20,00; $ 87.751,00; $ 1.755.020,00. 6,13,10; Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A.; ML; 800,00; $ 4.086,02; $ 3.268.816,00. 6,13,11; Certificación de punto lógico con equipo especializado, marquilla de identificación, pruebas de cableado y conectividad de red LAN; UND; 40,00; $ 19.670,00; $ 786.800,00. 6,13,12; Suministro, transporte e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4". Incluye accesorios; ML; 15,00; $ 10.767,25; $ 161.508,75. 6,13,13; Suministro, transporte e instalación de tubería conduit PVC 1 1/2". Incluye accesorios; ML; 10,00; $ 8.254,58; $ 82.545,80. 6,13,14; Suministro e instalación de caja de paso de 20x25 cms; UND; 2,00; $ 35.999,53; $ 71.999,06. 6,13,15; Suministro e instalación de Gabinete de comunicaciones de piso, 7 pies, puerta punzonada.; UND; 1,00; $ 1.753.733,33; $ 1.753.733,33. 6,13,16; Suministro, transporte e instalación de multitoma horizontal para rack de 19" 10 salidas; UND; 1,00; $ 233.040,00; $ 233.040,00. 6,13,17; Suministro, transporte e instalación de organizador vertical de cable de 7 pies; UND; 1,00; $ 96.120,00; $ 96.120,00. 6,13,18; Suministro, transporte e instalación de Suministro, transporte e instalación de multitoma vertical para rack de 19" 1.8 metros; UND; 1,00; $ 258.560,00; $ 258.560,00. SUB TOTAL; $ 13.726.687,95. 14 DESMONTES Y RETIROS. 6,14,1; Desmonte y retiro de instalación eléctrico, comunicaciones, seguridad existente, inventariado, entrega a entidad contratante; GLB; 1; $ 883.666,67; $ 883.666,67. 6,14,2; Cancelación cuenta de energía existente ante el operador de red ESSA ESP; GLB; 1; $ 267.516,67; $ 267.516,67. SUB TOTAL; $ 1.151.183,34. 15 ENLACES Y COMUNICACIONES. 6,15,1; Suministro e instalación de bajante galvanizado de 2" comunicaciones; incluye: tubos conduit galvanizados de 2", capacete metálico, amarres en cinta band-it, letrero de identificación de acometida y base en concreto.; UND; 1,00; $ 282.861,67; $ 282.861,67. 6,15,2; Suministro, transporte e instalación de Caja de inspección tipo "F"; UND; 1,00; $ 653.757,98; $ 653.757,98. 6,15,3; Suministro e instalación de tubo conduit PVC de 2", comprendido desde base poste hasta gabinete de comunicaciones en Piso 1; incluye: curvas, terminales PVC, terminales tipo campana en caja de inspección.; ML; 15,00; $ 8.850,66; $ 132.759,90. 6,15,4; Excavación y relleno de zanja; ML; 8,00; $ 15.825,00; $ 126.600,00. 6,15,5; Suministro, transporte e instalación de strip telefónico caja de paso metálica 0,30 x 0,30 fondo en madera; UND; 1,00; $ 59.518,50; $ 59.518,50. 6,15,6; Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica (0,25 x 0,25)m Televisión; UND; 3,00; $ 33.505,50; $ 100.516,50. 6,15,7; Suministro, transporte e instalación de caja de paso metálica (0,25 x 0,25)m Internet; UND; 3,00; $ 33.505,50; $ 100.516,50. 6,15,8; Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 6, CCTV; UND; 4,00; $ 52.232,00; $ 208.928,00. 6,15,9; Suministro, transporte e instalación de cable multipar de 20 pares incluye, amarras plásticos; ML; 20,00; $ 6.618,08; $ 132.361,60. 6,15,10; Suministro, transporte e instalación de salida en ducto vacío video citófono; UND; 1,00; $ 60.009,50; $ 60.009,50. 6,15,11; Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 5E, (Sensores magnéticos, movimiento, teclado); UND; 35,00; $ 45.656,00; $ 1.597.960,00. 6,15,12; Suministro, transporte e instalación de salida en ducto mas cable UTP categoría 6 (Cámaras circuit cerrado de TV); UND; 12,00; $ 52.232,00; $ 626.784,00. SUB TOTAL; $ 4.082.574,15. 16 MALLA DE PUESTA A TIERRA. 6,16,1; Malla del sistema de puesta a tierra; UND; 1; $ 2.351.418,00; $ 2.351.418,00. SUB TOTAL; $ 2.351.418,00. SUBTOTAL ELECTRICO; $ 158.378.611,00. 18 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 1 TERMINALES DE CAPTACION Y ANILLO EQUIPOTENCIALIZAR. 6,18,1; Suministro, transporte e instalación de punta captadora de aluminio (Altura de 60 cm.) en cubierta del edificio; UND; 4; $ 108.199,24; $ 432.796,96. 6,18,2; Suministro, transporte e instalación de punta captadora de aluminio (Altura de 30 cm.) en cubierta del edificio; UND; 2; $ 105.130,99; $ 210.261,98. 6,18,3; Suministro, transporte e instalación de base móvil galvanizada para punta captadora de aluminio; UND; 6; $ 38.315,75; $ 229.894,50. 6,18,4; Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico para conexión de puntas y conexión del anillo equipotencializador; UND; 6; $ 45.680,61; $ 274.083,66. 6,18,5; Suministro, transporte e instalación de cable de aluminio No. 1/0 AWG desnudo o alambrón de aluminio 8 m.m., DEHN o equivalente; ML; 70; $ 13.453,33; $ 941.733,10. 6,18,6; Suministro, transporte e instalación de soporte plástico de 3 o 5 m.m. para alambrón de aluminio de 8 m.m., DEHN o equivalente; UND; 65; $ 11.959,13; $ 777.343,45. 6,18,7; Suministro, transporte e instalación para pega tipo flex para adhesión de soportes; UND; 4; $ 56.148,59; $ 224.594,36. SUBTOTAL; $ 3.090.708,01. 2 BAJANTES. 6,19,1; Suministro, transporte e instalación de conector bimetálico para derivar los bajantes en cable de Aluminio; UND; 2; $ 44.177,53; $ 88.355,06. 6,19,2; Suministro, transporte e instalación de Tubería conduitEMT 1". Incluye accesorios; UND; 30; $ 23.860,65; $ 715.819,50. 6,19,3; Suministro, transporte e instalación de cable de aluminio No. 1/0 AWG desnudo o cubierto; UND; 30; $ 16.255,33; $ 487.659,90. 6,19,4; Suministro, transporte e instalación de conector variable bimetálico para cambio de los bajantes a cable de Cobre; UND; 2; $ 43.765,40; $ 87.530,80. 6,19,5; Suministro, transporte e instalación de caja plástica IP-65 para cambio de material de los bajantes; UND; 2; $ 55.025,79; $ 110.051,58. 6,19,6; Suministro, transporte e instalación de cable de cobre No. 1/0 AWG desnudo o cubierto; UND; 2; $ 29.427,29; $ 58.854,58. 6,19,7; Suministro, transporte e instalación de aviso de advertencia; UND; 2; $ 81.213,06; $ 162.426,12. SUBTOTAL; $ 1.710.697,54. 3 PUESTA A TIERRA. 6,20,1; Suministro, transporte e instalación de Varillas de cobre 5/8"x2,4 metros; UND; 2; $ 137.336,62; $ 274.673,24. 6,20,2; Suministro, transporte e instalación de Cable de cobre No.1/0 AWG desnudo subterráneo incluye excavación, ruptura y resane; ML; 20; $ 46.969,69; $ 939.393,80. 6,20,3; Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 90 gramos (cable-varilla); UND; 2; $ 26.795,37; $ 53.590,74. 6,20,4; Suministro, transporte e instalación de soldadura exotérmica de 90 gramos (cable-cable); UND; 2; $ 30.057,27; $ 60.114,54. 6,20,5; Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de (30x30) cm.; UND; 4; $ 48.521,92; $ 194.087,68. 6,20,6; Suministro, transporte e instalación de tratamiento físico químico (dosis 25 Kg. de cemento CELEC).; UND; 2; $ 146.879,88; $ 293.759,76. 6,20,7; Interconexión tierra pararrayos, tierra de potencia.; UND; 1; $ 2.209.275,57; $ 2.209.275,57. SUBTOTAL; $ 4.024.895,33. 4 DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 6,21,1; Suministro, transporte e instalación de DPS trifásico Tipo I + II para protección contra sobretensiones en ondas 10/350 us y onda 8/20 us; UND; 1,00; $ 2.647.578,08; $ 2.647.578,08. SUBTOTAL; $ 2.647.578,08. 5 OBRAS CIVILES. 6,22,1; Reparaciones civiles varias; UND; 1; $ 779.248,00; $ 779.248,00. SUBTOTAL; $ 779.248,00. SUBTOTAL; $ 12.253.127,00. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 7 MAMPOSTERIA. 7,01; Muro en Ladrillo H - 15; M2; 161; $ 68.962,00; $ 11.102.882,00. 7,02; Muro en Ladrillo H - 10; M2; 539; $ 63.082,00; $ 34.001.198,00. 7,03; Lineales en Mampostería H -10; ML; 145; $ 29.013,00; $ 4.206.885,00. 7,04; Lineales en Mampostería H -15; ML; 64,4; $ 32.539,00; $ 2.095.511,60. 7,05; Muro en Superboard ( Inc. Estructura ); M2; 68; $ 83.436,00; $ 5.673.648,00. 7,06; Muro en Superboard ( Inc. Estructura ); ML; 15; $ 40.247,00; $ 603.705,00. 7,07; Descolgado en concreto Reforzado; ML; 17,6; $ 38.521,00; $ 677.969,60. 7,08; Alfajías en concreto Reforzado a la vista; ML; 15; $ 35.087,00; $ 526.305,00. 7,09; Poceta corrida en Mampostería; ML; 44,6; $ 47.472,00; $ 2.117.251,20. SUBTOTAL; $ 61.005.355,40. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 8 FRISOS. 8,01; Friso liso sobre muro (inc. dilataciones); M2; 1.462,82; $ 18.568,00; $ 27.161.641,76. 8,02; Friso liso sobre muro (inc. dilataciones); ML; 438,85; $ 11.637,00; $ 5.106.897,45. 8,03; Friso Impermeabilizado Sobre Fachadas y baños (inc. dilataciones); M2; 302; $ 22.456,00; $ 6.781.712,00. 8,04; Friso Impermeabilizado sobre Fachadas y baños (inc. dilataciones); ML; 124; $ 14.965,00; $ 1.855.660,00. 8,05; Goteros; ML; 35; $ 26.273,98; $ 919.589,41. SUBTOTAL; $ 41.825.500,62. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 9 PISOS. 9,01; Rampa sobre tierra en concreto simple f'c=175 Kg/cm2 e = 8 cm; M2; 31,1; $ 70.147,00; $ 2.181.571,70. 9,02; Mortero de Nivelación e = 4 cm; M2; 368,83; $ 38.148,00; $ 14.070.126,84. 9,03; Antepiso para parqueadero (incluye malla de refuerzo); M2; 57,8; $ 72.040,00; $ 4.163.912,00. 9,04; Piso en tableta y gravilla; M2; 57,8; $ 63.837,00; $ 3.689.778,60. 9,05; Piso antideslizante blanco de 20.5 x 20.5 ( Baño ); M2; 42; $ 69.435,00; $ 2.916.270,00. 9,06; Guarda escoba en Baldosín Granito Pulido; ML; 239,8; $ 45.000,00; $ 10.791.000,00. 9,07; Guarda escoba en Media Caña Granito Pulido; ML; 68; $ 69.365,00; $ 4.716.820,00. 9,08; Piso en Baldosín de Granito Pulido Ref. BH5 de 30 x 30 Blanco Huila Marca Alfa o Similar; M2; 288; $ 132.622,00; $ 38.195.136,00. 9,09; Sardineles en Concreto de 10 X 80 3000 psi.; ML; 44; $ 71.790,00; $ 3.158.760,00. SUBTOTAL; $ 83.883.375,14. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 10 URBANISMO. 10,01; Construcción de Espacio Público Incluye Losetas prefabricadas UC-L10, UC-L20, UC-L30, o equivalentes, Adoquines de cemento y/o arcilla, loseta táctil alerta, arena, mortero, franja de ajuste requeridas. Según MEPB o planos y detalles.; M2; 44,90; $ 156.606,00; $ 7.031.609,40. SUBTOTAL; $ 7.031.609,40. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. ENCHAPES. 11,01; Enchape en Cerámica Pared blanca (Interior y baños); M2; 100,27; $ 65.082,00; $ 6.525.772,14. 11,02; Enchape en Granito Pulido para Mesones; ML; 44,6; $ 65.202,00; $ 2.908.009,20. 11,03; Mesón en Acero Inoxidable ( Inc. Poceta ); ML; 6,85; $ 545.024,00; $ 3.733.414,40. SUBTOTAL; $ 13.167.195,74. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. CUBIERTA. 12,01; Cielo Raso en drywall de 6 mm Inc. Pintura T1; M2; 232; $ 63.932,00; $ 14.832.224,00. 12,02; Cielo Raso en RH; M2; 120; $ 71.546,00; $ 8.585.520,00. 12,03; Cubierta METECNO TECHMET HIGH RESISTANT; M2; 352; $ 150.712,00; $ 53.050.624,00. 12,04; Flanche en lámina galvanizada cal. 24; ML; 41; $ 13.713,00; $ 562.233,00. SUBTOTAL; $ 77.030.601,00. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. CARPINTERIA EN MADERA. 13,02; Puerta en madera entamborada incluye marco y cerradura; UND; 14; $ 603.088,00; $ 8.443.232,00. SUBTOTAL; $ 8.443.232,00. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 15,01; Puerta doble interior- Aluminio Proyectante Ref. 5020; M2; 40,35; $ 566.922,00; $ 22.875.302,70. 15,02; Panel en Vidrio y Aluminio Proyectante Ref. 5020; M2; 30; $ 638.610,00; $ 19.158.300,00. 15,03; Ventana en Aluminio; M2; 17,3; $ 457.336,00; $ 7.911.912,80. 15,04; Gatos hidráulicos para puerta de vidrio; UND.; 10; $ 500.000,00; $ 5.000.000,00. SUBTOTAL; $ 54.945.515,50. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. CARPINTERIA METALICA. 16,01; Estructura metálica para cubierta; KG; 3.016,38; $ 16.059,00; $ 48.440.046,42. 16,02; Puerta Entamborada en Lámina Coll Rolled cal. 20; M2; 9,51; $ 407.336,00; $ 3.873.765,36. SUBTOTAL; $ 52.313.811,78. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. PINTURA. 18,01; Estuco y Pintura antibacterial para Muros Interiores; M2; 1.462,82; $ 22.751,00; $ 33.280.617,82. 18,02; Estuco Acrílico y Pintura en koraza Sobre Fachada; M2; 272,59; $ 25.240,00; $ 6.880.171,60. 18,03; Vinilo tipo 1 para muros interiores a dos manos; M2; 1.462,82; $ 12.368,00; $ 18.092.157,76. SUBTOTAL; $ 58.252.947,18. APARATOS SANITARIOS. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 19,01; Suministro y Colocación Sanitario Línea Institucional ( Inc. Grifería ); UND; 6,00; $ 621.810,00; $ 3.730.860,00. 19,02; Suministro y Colocación Lavamanos Línea Institucional ( Inc. Grifería ); UND; 6,00; $ 302.368,00; $ 1.814.208,00. 19,03; Lavaplatos SOCODA hospitalario 0.50 X 0.40 ( Inc. Grifería ); UND; 7,00; $ 325.318,00; $ 2.277.226,00. 19,04; Suministro e Instalación Llave terminal 1/2''; UND; 6,00; $ 45.259,00; $ 271.554,00. 19,05; Tele ducha C/Manguera GW80022; UND; 7,00; $ 139.502,00; $ 976.514,00. 19,06; Juego de Incrustaciones; UND; 6,00; $ 107.598,00; $ 645.588,00. 19,07; Suministro y colocación de orinal institucional; UND; 3,00; $ 187.690,00; $ 563.070,00. 19,08; Suministro de barras de seguridad baño discapacitados; UND; 2,00; $ 225.700,00; $ 451.400,00. SUBTOTAL; $ 10.730.420,00. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. VARIOS. 20,01; Espejos 3 mm; M2; 4; $ 68.291,00; $ 273.164,00. 20,02; Limpieza general; M2; 352; $ 2.831,00; $ 996.512,00. SUBTOTAL; $ 1.269.676,00. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. RED CONTRAINCENDIO. 21,01; Hidrante Tipo Tráfico 4" Extremo Liso; UND; 1,00; $ 3.218.919,00; $ 3.218.919,00. 21,02; Gabinete Contra Incendio Clase 3; UND; 2,00; $ 3.713.706,00; $ 7.427.412,00. 21,03; Conjunto HTE Pared Siamesa Bronce 3" x 2.1/2; UND; 2,00; $ 6.234.672,00; $ 12.469.344,00. 21,04; Tubo HG DE O 2,5 Red contraincendios; ML; 166,20; $ 125.267,00; $ 20.819.375,40. 21,05; Detectores de humo y monóxido de carbono incluye cableado y ductería certificada; UNID.; 15,00; $ 186.467,00; $ 2.797.005,00. 21,06; pulsadores contraincendios; UNID.; 3,00; $ 357.336,00; $ 1.072.008,00. 21,07; indicadores de acción contraincendio; UNID.; 5,00; $ 169.112,00; $ 845.560,00. 21,08; alarma tipo sirena con luz estroboscópica; UNID.; 2,00; $ 462.336,00; $ 924.672,00. 21,09; Mano de obra para la instalacion de equipo de bombeo e hidroflow; UND; 1,00; $ 4.586.868,00; $ 4.586.868,00. SUBTOTAL; $ 54.161.163,40. ITEM; DESCRIPCIÓN; UND.; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN. 22,1; Tubería en cobre de 1/4" tipo L, aislada, presurizada y con soportes; ML; 160,00; $ 19.534,00; $ 3.125.440,00. 22,2; Tubería en cobre de 3/8" tipo L, aislada, presurizada y con soportes; ML; 120,00; $ 27.645,00; $ 3.317.400,00. 22,3; Tubería en cobre de 1/2" tipo L, aislada, presurizada y con soportes; ML; 20,00; $ 31.050,00; $ 621.000,00. 22,4; Tubería en cobre de 5/8" tipo L, aislada, presurizada y con soportes; ML; 15,00; $ 38.967,00; $ 584.505,00. 22,5; Interconexión eléctrica entre unidades exteriores e interiores incluye cableado tres fases, ductería y soportes; ML; 164,00; $ 16.528,00; $ 2.710.592,00. 22,6; Refrigerante R-410a; UND; 6,00; $ 501.948,00; $ 3.011.688,00. 22,7; Mesa soporte metálica para unidades condensadoras; UND; 2,00; $ 632.672,00; $ 1.265.344,00. 22,8; Ducteria de extracción en lamina piralum; ML; 50,00; $ 45.741,00; $ 2.287.050,00. 22,9; Rejillas de extracción 6"x6"; UND; 8,00; $ 79.112,00; $ 632.896,00. 22,10; Extractor centrifugo 600 cfm incluye elementos de control; UND; 1,00; $ 1.265.396,00; $ 1.265.396,00. SUBTOTAL; $ 18.821.311,00. SUBTOTAL COSTOS DIRECTO; $ 1.060.485.228,63. ADMINISTRACION; 27%; $ 286.331.011,73. IMPREVISTOS; 3%; $ 31.814.556,86. UTILIDAD; 5%; $ 53.024.261,43. TOTAL, AIU:; $ 371.169.830,02. TOTAL, COSTO DIRECTO; $ 1.431.655.058,65. EQUIPOS. 22,1; Suministro, transporte e instalación de Transformador de potencia de 45 KVA, 3F, 13200/220-127 V tipo PAD MOUNDTED, refrigerado en aceite; UND; 1; $ 44.978.762; $ 44.978.762,00. 22,2; Suministro, transporte e instalación de Transformador de potencia de 22.5 KVA, 3F, 440/220-127 V tipo seco; UND; 1; $ 28.269.631; $ 28.269.631,00. 22,3; Unidad tipo pared inverter de 24.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz; UND; 1; $ 2.472.500; $ 2.472.500,00. 22,4; Unidad tipo pared inverter de 18.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz; UND; 1; $ 2.070.000; $ 2.070.000,10. 22,5; Unidad tipo pared inverter de 12.000 Btu/h ahorrador de energía 220v/60 hz; UND; 9; $ 1.518.000; $ 13.662.000,00. 22,6; Equipo de hidroflow para presión del agua de suministro; UND; 1; $ 3.500.000; $ 3.500.000,00. 22,7; EQUIPO DE BOMBEO 25 HP PARA PRESION DE RED CONTRAINCIENDIO; UNID.; 1; $ 7.500.000; $ 7.500.000,00. SUB TOTAL EQUIPOS; $ 102.452.893,10. IVA EQUIPOS; 19%; $ 19.466.049,69. TOTAL, EQUIPOS; $ 121.918.942,79. COSTO DIRECTO + AIU DEL 35%+EQUIPOS; $ 1.553.574.001,45. Plan de manejo ambiental PMA; MES; 4; $2.200.000; $ 8.800.000. Plan de Gestión Integral de Obra PGIO; MES; 4; $2.760.849,11; $ 11.043.396,44. VALOR TOTAL PROYECTO; $ 1.573.417.397,89.

- JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE ESCOGENCIA QUE PERMITEN ELEGIR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Pueden participar todas las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, en uniones temporales o consorcios, con capacidad jurídica para obligarse y que, además de los requisitos técnicos exigidos, cumplan con lo jurídicos, de experiencia, financieros, operativos y administrativos que se exponen en los pliegos de condiciones publicados en la página de la entidad al igual que los presentes estudios previos. Determinándose en la evaluación dos etapas, una en la cual se evalúan unos requisitos habilitantes y la segunda etapa que es la etapa de asignación de puntaje, aplicable únicamente a las ofertas que superen los requisitos habilitantes exigidos. 7. FACTORES HABILITANTES Exigencia mínima de los requisitos habilitantes: - DOCUMENTOS JURIDICOS. (CUMPLE – NO CUMPLE) En la propuesta deberá presentarse los documentos en original o fotocopias indicadas a continuación. La omisión de cualquiera de ellos implicará que la propuesta sea calificada como NO CUMPLE, con excepción de aquellos documentos que sean SUBSANABLES, para lo cual la entidad en forma escrita dará un plazo para que sean presentados (ver cronograma). - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el FORMATO No. 1 y deberá ser suscrita. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, deberá venir suscrita por el representante legal o su apoderado debidamente facultado de acuerdo a la Ley. En el evento que el representante legal del proponente no ostente la calidad de Ingeniero Civil, la propuesta deberá ser avalada por un profesional con tal calidad quien deberá allegar la matrícula profesional vigente. - GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Cada proponente deberá presentar junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta o propuesta, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país. La garantía estará constituida a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación, vigente por tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. Si la Empresa Social del Estado Barrancabermeja llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación del presente proceso de contratación o del perfeccionamiento del contrato, exigirá la ampliación del término de la garantía de seriedad de la propuesta (Ley 80 de 1993, Art. 25, numeral 19). Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal la póliza de garantía de seriedad debe ser constituida a nombre del Consorcio o Unión Temporal indicando el nombre de todos sus integrantes y no a nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal. El proponente deberá incluir los siguientes documentos sin los cuales no se entiende otorgada la garantía de seriedad: - Garantía bancaria o póliza, en original debidamente suscrito. - Original del recibo de pago. - Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compañía o Entidad Bancaria que la expide y por el tomador. Se hará efectiva la garantía de la propuesta, cuando se solicite el retiro de su propuesta después del cierre del proceso de contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevivientes o cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro del término consagrado en esta invitación. - APODERADO Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes Pliegos de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás normas vigentes. Se precisa que los únicos documentos que deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hará exigible antes de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta la entidad, aceptará documentos en fotocopias simples. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal. - AUTORIZACION PARA CONTRATAR En caso de existir limites estatutarios a las facultades del representante legal para presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorización del órgano competente, en la cual se le faculte para celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en su defecto certificación del Secretario del órgano competente donde conste la autorización. - PODER Cuando los proponentes actúen a través de un representante o apoderado deberán acreditar mediante documento legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para firmar el contrato respectivo. - VALIDEZ DE LA OFERTA Las ofertas deberán tener el término de validez de tres (3) meses contados a partir de la fecha definitiva del cierre de ofertas. Para verificar este aspecto, se tomará en cuenta únicamente la duración de la garantía de seriedad de la oferta. La validez de la oferta se entenderá prorrogada con la ampliación del término de la garantía de seriedad de la oferta. - PROPONENTES PLURALES Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: - Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista en el contrato ofrecido. - Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo de la ejecución del contrato o de la vigencia del contrato. - Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. - Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal tienen un término mínimo de duración de dos (2) años, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta adicionándole el tiempo de duración del contrato. - La designación de un representante y un suplente quienes deberán estar facultados para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. - Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la Unión Temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. - Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los presentes Pliegos de Condiciones. - Para las Uniones Temporales, en el documento de constitución deberán indicar en forma clara y expresa las actividades que cada uno de los Asociados desarrollará en la ejecución del contrato. De no indicarse, se tratará a la Unión Temporal como a un Consorcio. En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (Consorcio o Unión Temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO. (ORIGINAL) Si el proponente es una persona Jurídica, debe presentar el Certificado de Existencia y representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, donde conste que la duración de la sociedad no es inferior a la vigencia del contrato y un (1) año más y en el cual se contemple dentro del objeto social la actividad relacionada con la presente convocatoria. Este certificado debe haber sido expedido con antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha del plazo de cierre de la Contratación y debe estar vigente. Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación. Si el proponente es una persona natural debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio donde conste la determinación específica de su actividad. Este certificado debe haber sido expedido con antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre del plazo de la presente Contratación. - PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones: - Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido máximo con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del Representante Legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. - Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad por el término de duración del contrato y un (1) año más. - Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. - Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, y las demás normas que la adiconen, modifiquen o sustituyan. Se precisa que los únicos documentos que deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hará exigible antes de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta LA ENTIDAD, aceptará documentos en fotocopias simples. - CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA. La Entidad verificará los antecedentes disciplinarios de los proponentes o integrantes de consorcios o uniones temporales oferentes en el término de verificación de requisitos habilitantes, salvo que los proponentes con la propuesta presenten certificado de antecedentes disciplinarios vigente en el cual conste que no registra antecedentes. Igualmente, de no encontrarse en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República y de no tener antecedentes judiciales. Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus integrantes, en caso de ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al código nacional de policía y convivencia, en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia. El proponente podrá aportar el respectivo certificado con su oferta, no obstante, la ESEB verificará lo pertinente en el portal de servicios de la Policía Nacional https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx. - FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA. Se deberá adjuntar para el caso de personas naturales; En caso de personas jurídicas se deberá adjuntar el del representante legal y en caso de consorcios o uniones temporales se debe presentar el documento del representante legal y el de cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran, según lo establecido en los numerales anteriores. Para todos los efectos, la cédula valida dentro del proceso es la nueva cédula de ciudadanía amarilla expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La contraseña es un comprobante de documento en trámite; no es un documento de identificación y no reemplaza a la cédula. - CERTIFICADO PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. Los proponentes deben presentar un certificado donde conste el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y demás, indicados por la Ley, suscrito por el Representante Legal del proponente o Revisor Fiscal, según resulte aplicable de conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en todos sus aspectos, Ley 797 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003. En el caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal cada una de las personas jurídicas que los conforman deben presentar la certificación especificada en el inciso anterior, si uno de los integrantes es persona natural y tiene a su cargo empleados debe a su vez presentar la certificación de cumplimiento de estos requisitos. Para el caso de personas naturales se deberá aportar copia de las respectivas planillas de pago. ### CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONSEJO PROFESIONAL RESPECTIVO SOBRE LA VIGENCIA DE LA MATRICULA DEL PROFESIONAL QUE AVALA LA PROPUESTA Por tratarse de un proceso de selección para la adjudicación de un contrato cuyo objeto implica el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta debe estar avalada por un profesional Ingeniero Civil, salvo que el proponente sea persona natural que ostente dicha calidad o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura sea profesional de la Ingeniería eléctrica (ley 842 de 2003). En consecuencia, en la carta de presentación se expresará y determinará el profesional que avala la propuesta y se debe presentar fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por el Consejo Profesional respectivo cuya fecha de expedición no sea superior al término de validez establecido por la entidad antes mencionada. Para el caso de las personas naturales, todas aquellas que no ostenten el título profesional Ingeniero Civil no podrán ser avalados de conformidad con el concepto NAL-CE-2007-00047 del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, entre otros cuerpos colegiados de ingenieros. - FOTOCOPIA DEL RUT. Actualizado de acuerdo con la Resolución No. 00139 del 21 de noviembre de 2012 DIAN, esta actualización se hará exigible obligatoriamente a partir del 1 de febrero de 2013). - CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: Certificación suscrita por el Representante Legal de que la Persona Jurídica que representa y dicho Representante Legal no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad prevista legalmente para la contratación, y demás normas sobre la materia. - DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR Las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas, varones y menores de cincuenta años, deben anexar documento que acredite tener su situación militar definida, siempre y cuando tengan edad inferior a los 50 años, según lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 2150 del 1995. - REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas y cada uno de los integrantes del Proponente Plural, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección respectivo, en el cual conste su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP). NOTA 1: La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme, de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012. NOTA 2: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información allí contenida. Respecto a las sociedades extranjeras con sucursal en el país, el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que deben presentar para el registro único de proponentes, la información contable y financiera de su casa matriz. En consecuencia, deben presentar el RUP y el NIT, respectivo, de la sucursal en Colombia. Los proponentes naturales extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas naturales extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento. Los proponentes jurídicas extranjeras o los plurales que tengan al interior de sus integrantes personas jurídicas extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, podrán acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio principal o con una declaración rendida por el representante legal de la persona jurídica extranjera bajo la gravedad del juramento. Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países miembros de este Convenio tendientes a acreditar el Registro Único de Proponentes, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 4300 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se prorrogue la fecha de presentación de la propuesta, el certificado tendrá validez con la inicialmente prevista. CONSORCIOS O UNIÓN TEMPORAL. - Cada persona, natural o jurídica, que conforma el consorcio o unión temporal, debe allegar los documentos anteriormente discriminados, según la calidad que posea. - Anexar documento de constitución de la unión temporal o consorcio. El representante convencional deberá contar con amplias facultades para presentar la propuesta respectiva y celebrar y ejecutar el contrato objeto del presente proceso de selección. Los integrantes deberán acreditar capacidad legal para celebrar en contrato de consorcio o unión temporal. La duración de la forma de asociación escogida no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. En el evento que el Consorcio o Unión Temporal actúe por intermedio de apoderado, a la propuesta deberá acompañarse el poder debidamente autenticado, conferido por quien represente el consorcio o unión temporal, con facultades amplias y suficientes para obligar al mismo. - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. (CUMPLE – NO CUMPLE) La entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuentan con solidez, posicionamientos y permanencia en el mercado. La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el proponente cuente con experiencia para ejecutar del contrato de obra, las cuales son un referente mínimo que debe cumplir el proponente. ### EXPERIENCIA GENERAL Para acreditar la experiencia del proponente, la Entidad solicita la presentación de UN (1) contrato suscrito con entidades públicas y/o privadas, ejecutado y liquidado, cuya experiencia haya sido: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL. El valor del contrato acreditado debe ser igual o superior al CIEN PORCIENTO (100%) del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V - Las Experiencia debe estar identificadas con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en los siguientes códigos que se relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante su inscripción en el Certificado de Registro Único de proponentes, RUP: Clasificación UNSPSC Tercer nivel; DESCRIPCIÓN. 72121400; Servicios de construcción de edificios públicos especializados. 81101500; Ingeniería civil. 95122000; Edificios y estructuras hospitalarias. Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus integrantes. El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. Por tal razón el RUP es plena prueba y la Entidad verificará la información de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones, que deba estar inscrita en dicho documento La información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá aportarse dentro de la propuesta. ### EXPERIENCIA ESPECÍFICA Para acreditar la experiencia del proponente, la Entidad solicita la presentación de UN (1) contrato suscrito con entidades públicas y/o privadas, ejecutado y liquidado, cuya experiencia haya sido: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD. El valor del contrato acreditado debe ser igual o superior al CIEN PORCIENTO (100%) del presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V - Las Experiencia debe estar identificadas con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en los siguientes códigos que se relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante su inscripción en el Certificado de Registro Único de proponentes, RUP: Clasificación UNSPSC Tercer nivel; Descripción. 72121400; Servicios de construcción de edificios públicos especializados. 72152700; Servicios de instalación y reparación de concreto. 72154000; Servicios de edificios especializados y comercios. 81101500; Ingeniería civil. 81101700; Ingeniería eléctrica y electrónica. 83101500; Servicios de acueducto y alcantarillado. 95122000; Edificios y estructuras hospitalarias. Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus integrantes. El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. Por tal razón el RUP es plena prueba y la Entidad verificará la información de los contratos requerida en el presente pliego de condiciones, que deba estar inscrita en dicho documento La información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá aportarse dentro de la propuesta. NOTA 1: Cuando el proponente sea una persona jurídica, que tenga menos de tres (3) años de constituida, su experiencia la acredita con la de sus accionistas, socios o constituyentes. NOTA 2: El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMATO – CONDICIONES DE EXPERIENCIA. NOTA 3: El proponente deberá acreditar que el valor ejecutado de la experiencia aportada sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado SMMLV. Considerando que para el cálculo de SMMLV, se tomará el valor del salario en el año en que se finalizó, y en caso de surgir controversias se tomará el valor consignado en el RUP. NOTA 4: Para el caso que el proponente allegue copia de los contratos suscritos con entidades privadas, además de ésta deberá adjuntar copia de la FACTURA emitida o certificación suscrita por el revisor fiscal si lo tiene o por contador público con tarjeta profesional vigente en el cual conste que el proponente ejecutó el contrato. La información podrá ser corroborada con la DIAN y otras entidades estatales. En atención a la naturaleza del objeto y su valor se establece una experiencia mínima específica, que lo que busca es garantizar un proponente idóneo. El requisito de experiencia se establece en atención a la naturaleza del objeto y su valor. NOTA 5: No se aceptan contratos cuyo objeto o alcance hayan sido OBRAS EN EDIFICACIONES DE OCUPACION: LUGARES DE REUNION Y/O RESIDENCIAL Y/O FABRIL E INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL DE BIENES Y PRODUCCION Y/O ALMACENAMIENTO; OBRAS DIFERENTES A LA EXPERIENCIA REQUERIDAS. #### CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: - Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. - No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. - En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje de participación en la sociedad escindida. - Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal deberá presentar el Formulario de experiencia, discriminando el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso. - Para acreditar la experiencia se tomará la información del RUP (en cual debe encontrarse vigente y en firme a más tardar en la fecha del requerimiento realizado por la entidad), en caso de no encontrarse toda la información requerida se deberá anexar certificación emitido por la entidad contrate o acta final y acta de liquidación. - En caso de presentar propuesta bajo alguna forma de asociación, bien sea Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, las experiencias podrán ser acreditadas por uno o algunos de los integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación. - Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de la ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente. - Para efectos de la acreditación de experiencia no SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS en consecuencia los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. - Para efectos de la evaluación, los contratos de Gerencia de Obra en los cuales se estipuló el pago de honorarios al contratista, no se tendrán en cuenta para la experiencia de contratos de ejecución de obras. - En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al proponente que difiera en la información no se le aceptara como acreditación de experiencia. - En el evento en que la información complementaria al RUP aportada por el proponente para acreditar la experiencia, presente diferencias con el RUP, la Entidad solicitará la aclaración al proponente y en caso de que persista la diferencias, dicha experiencia no se aceptará. - Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia, se utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la centésima del valor. - Se realizará la actualización del valor de los contratos presentados teniendo en cuenta el valor del salario mínimo a la fecha de finalización. - La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: - Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. - Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. - Junto con el Cuadro de la Experiencia, Formulario, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un "Cuadro de Conversión de valores" que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Así mismo, los valores - La ESE BARRANCABERMEJA se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes. - PERSONAL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO El proponente, deberá acreditar en la propuesta disponibilidad de la totalidad del equipo de trabajo necesario para realizar el contrato, para lo cual deberá anexar los soportes exigidos en el perfil mínimo requerido para el personal propuesto y los oficios de intención firmados por cada uno de ellos, en el que demuestre que para el desarrollo del presente concurso cuenta con el personal técnico idóneo. EQUIPO PROFESIONAL; PERFIL MÍNIMO; DEDICACIÓN. DIRECTOR DE OBRA; UN (1) Ingeniero civil y/o arquitecto con no menos de quince (15) años de experiencia contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección y una dedicación de 30%.; 30%. RESIDENTE DE OBRA; UN (1) Ingeniero civil y/o arquitecto con no menos de diez (10) años de experiencia contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de selección y una dedicación de 100%.; 100%. ACREDITACIÓN DEL PERSONAL QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO - Formación Académica y Especializaciones La formación académica del personal profesional se acreditara así: Diploma de pregrado o acta de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional, expedida por el consejo respectivo, con el fin de verificar que el profesional no tienen sanciones y su matrícula no ha sido cancelada. Tratándose de título obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda habilitar un profesional, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de validación de los estudios y títulos académicos expedida por el Ministerio de Educación Nacional, en caso contrario el profesional no obtendrá puntaje. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia, lo cual deberá ser acreditado en la oferta, mediante oficio expedido por el profesional en el cual señale su domicilio. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. - Acreditación de la Experiencia del Personal La experiencia general en el ejercicio de la profesión se contará a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones. - Carta de intención. Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal ofrecido, el proponente deberá presentar carta de intención, debidamente suscrita por cada uno de los miembros del equipo propuesto donde manifiesten: su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar. - NOTAS: NOTA 1: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada integralmente por los evaluadores según lo estimen conveniente. NOTA 2: En caso que un profesional sea requerido para el cumplimiento de una condición señalada en el pliego o este no cumpla los requisitos solicitados, no será valido el reemplazo del mismo por otro profesional. NOTA 3: Los documentos, actas y demás que se acrediten en la oferta deben presentarse suscritos por quien los expide, no se acepta facsímil o la descripción de “Original Firmado”. NOTA 4: Teniendo en cuenta que los profesionales suscribieron oficios de intención que aseguran su compromiso con un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en más de una (1) propuesta, evento en el cual se aplicará la causal de rechazo. NOTA 5: Un miembro del equipo mínimo propuesto no podrá desempeñar más de un (1) cargo en el equipo de trabajo, so pena de incurrir en la causal de rechazo. NOTA 6: El personal mínimo presentado en la oferta, no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación y posterior autorización. Así mismo, el contratista solo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo propuesto en la oferta, si así lo solicita la persona a sustituir, siempre que el nuevo miembro propuesto cumpla con la calidad exigida en la presente oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. NOTA 7. En caso que se realicen requerimientos de subsanabilidad de documentos del PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO establecido en los requisitos habilitantes, la presentación de los mismos solo será tenidos en cuenta para habilitación del proponente, mas no para la ponderación de su oferta. - VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - K RESIDUAL (CUMPLE – NO CUMPLE) El Comité Evaluador (Financiera) hará la verificación de los documentos aportados en las ofertas y con base en estos realizará los cálculos para determinar los índices requeridos, para tal fin se confrontaran con lo reportado en el RUP corte a 31 de diciembre del 2020, para tal efecto el respectivo registro deberá estar vigente y en firme de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley No. 019 de 2012. - VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - K RESIDUAL. (CUMPLE – NO CUMPLE) El Comité Evaluador (Financiera) hará la verificación de los documentos aportados en las ofertas y con base en estos realizará los cálculos para determinar los índices requeridos, para tal fin se confrontarán con lo reportado en el RUP corte a 31 de diciembre del 2020, para tal efecto el respectivo registro deberá estar vigente y en firme de conformidad con el numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Decreto Ley 019 de 2012. ## CAPACIDAD FINANCIERA - ÍNDICE DE LIQUIDEZ Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados. La E.S.E BARRANCABERMEJA determina como índice de liquidez que debe ser mayor o igual a 2.5 Índice de liquidez (IL) = Activo corriente/Pasivo corriente. Para participar se requiere que éste índice sea igual o mayor a 2.5 según los estados financieros presentados. Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de la ponderación del índice de liquidez de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural. - ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE). Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos del proponente. Mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero. Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. La ESE BARRANCABERMEJA determina como índice de endeudamiento que debe ser menor o igual a 50%. Índice de Endeudamiento (IE) = Pasivo total /Activo total Se considerará hábil el proponente que presente un (IE) menor o igual a (≤) a 50% Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de la ponderación del Índice de Endeudamiento de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural. - RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI). Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para un oferente estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. La ESE BARRANCABERMEJA determina como índice de razón de cobertura de intereses mínimo que debe ser mayor o igual a 15 veces. Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Gastos de intereses Se considerará hábil el proponente que presente un (RCI) mayor o igual a (≥) 15 Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de la ponderación del Índice de cobertura de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural. Las personas naturales y las personas jurídicas en calidad de proponentes o integrantes de un proponente plural, no podrán tener utilidad operacional negativa, caso el cual definirá al proponente como no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Nota Aclaratoria: Puede presentarse la situación en la que un oferente no presente gastos por intereses ni pasivos corrientes, en cuyo caso los anteriores indicadores arrojarían cero (0). Si el calculo de la razón de cobertura de intereses es igual a la utilidad operacional sobre gastos de intereses, el indicador razón de cobertura de intereses arrojaría como resultado “indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Igual situación se presentaría frente a un oferente cuyo pasivo corriente sea cero (0), lo que determinaría una liquidez “indeterminada”. Dados los anteriores casos, el proponente queda habilitado en cuanto a los anteriores indicadores. - CAPITAL DE TRABAJO (CT). Refleja la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la entidad estatal requiera analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para el presente proceso de selección se hace necesario el indicador de capital de trabajo, puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y pueda realizar los gastos pre-operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectúa la ESE BARRANCABERMEJA ingresa a sus operaciones. Es la diferencia entre el Activo corriente y el pasivo corriente. El Distrito de Barrancabermeja determina como Capital de trabajo que debe ser mayor o igual al CINCUENTA PORCIENTO (50%) del presupuesto oficial. Capital de Trabajo (CP) = Activo corriente - Pasivo corriente Se considerará hábil el proponente que presente un (CT) mayor o igual >= 50% del Presupuesto Oficial Para el caso de proponentes plurales se calculará el Capital de trabajo con base en la sumatoria del activo corriente menos el pasivo corriente, de los integrantes. El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. INDICADOR; ÍNDICE REQUERIDO. Índice de Liquidez; Mayor o igual a 2.5. Índice de Endeudamiento; Menor o igual a Cincuenta por ciento (50%). Razón de cobertura de interés; Mayor o igual a 15. Capital de Trabajo; Mayor ó igual al 50% del Presupuesto Oficial. Nota1: Se verificará que la información contenida en el R.U.P. de cada proponente vigente y en firme a más tardar en la fecha del requerimiento realizado por la ESE BARRANCABERMEJA. ### INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: - Balance general - Estado de resultados Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC). ## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su operación. De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la Entidad cuenta con información de posibles Oferentes quienes pertenecen a subsectores diferentes de la industria de la Construcción. Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: - RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio. La ESE BARRANCABERMEJA determina como índice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor o igual a 0,25. Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio Se considerará hábil el proponente que presente una (RP) Mayor o Igual (≥) a 0,25 Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de la ponderación del Índice de Rentabilidad del Patrimonio, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural. - RENTABILIDAD DEL ACTIVO La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. La ESE BARRANCABERMEJA determina como índice de rentabilidad del activo que debe ser mayor o igual a 0,13. Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Activo Total Se considerará hábil el proponente que presente una (RCI) Mayor o Igual (≥) a 0,13 Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de la ponderación del Índice de Rentabilidad del Activo, de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural. El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. INDICADOR; ÍNDICE REQUERIDO. Rentabilidad del patrimonio; Mayor o igual a 0,25. Rentabilidad del activo; Mayor o igual a 0,13. ## CAPACIDAD RESIDUAL Se realizará según la guía de Colombia compra y el Decreto No. 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.6.4. CAPACIDAD RESIDUAL. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado – Anticipo La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos: - Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal y/o Contador independiente (externo), si está obligados a tenerlos. - Información financiera auditada y aprobada por el máximo órgano social que pretende acreditar el Proponente - Certificación de los Estados Financieros de la que trata el artículo 37 de la ley 222 de 1995, en la cual el Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los Estados Financieros, declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros. - Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del Contador Público independiente cuando el Proponente esté obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, en los términos descritos en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. - Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. Para el cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizará de conformidad con lo establecido en el Art 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto No. 1082 de 2015. 2. Los formatos para el cálculo del K- residual del proponente singular y en caso que sea proponente plural este debe diligenciarse por cada uno de los integrantes que lo conforman, a continuación, se enuncian: - FORMATO 11. SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) - FORMATO 12 – CAPACIDAD TECNICA - FORMATO 13 - FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL Nota: En caso de que el proponente sea plural al menos uno de los integrantes debe cumplir y acreditar totalidad de los Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento 72 Clasificador UNSPSC registrados en el RUP, y debe diligenciarlos en el formato No. 13 FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL. La verificación de los requisitos habilitantes se realizará así: CRITERIO; CALIFICACIÓN. CAPACIDAD JURÍDICA; HABILITADO/NO HABILITADO. CAPACIDAD FINANCIERA -ORGANIZACIONAL; HABILITADO/NO HABILITADO. CONDICIONES TÉCNICAS; HABILITADO/NO HABILITADO. EXPERIENCIA; HABILITADO/NO HABILITADO.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (1000 PUNTOS).

FACTORES DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN; PUNTAJE MÁXIMO. Factor Económico; 500. Factor Técnico o de Calidad; 400. Apoyo a la Industria Nacional; 100. Total Puntaje; 1000.

- EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La ESE BARRANCABERMEJA dando aplicación al Numeral 2 Literal a), del Art 2.2.1.2.5.1 del Decreto 1082 de 2015, acogió la metodología de Colombia Compra Eficiente, para la tipificación y cobertura del riesgo, y bajo el cumplimiento del documento CONPES 3714 , sobre el riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública, desde su planeación hasta su liquidación, de tal suerte ha precisado la matriz de riesgos que se encuentra anexa al pliego de condiciones y hace parte integral del mismo. MATRIZ DE RIESGO No; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción; Consecuencia de la ocurrencia del evento; Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoria. 1; Específico; Interno; Selección; Operacional; Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación.; Eliminación de la propuesta.; 3; 4; 7; Mayor. 2; Específico; Interno; Selección; Operacional; Se presentan ofertas artificialmente baja; Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse.; 3; 4; 7; Mayor. 3; General; Interno; Contratación; Operacional; No se llega a firmar el contrato; Genera sanciones al contratista; 1; 5; 6; Catastrofico. 4; General; Interno; Contratación; Operacional; No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o la presentacion se efectua de manera tardia; Eliminación de la propuesta. No legalización del contrato. Aplicación de multas.; 1; 4; 5; Medio. 5; General; Externo; Ejecución; Social ó Político; Conflicto armado y desorden social; Suspensión del contrato; 3; 2; 5; Menor. 6; General; Externo; Ejecución; Regulatorio; Cambios normativos o de legislación tributaria.; Se ven afectadas las condiciones tecnicas, administrativas y/o legales; 1; 2; 3; Menor. 7; Específico; Interno; Ejecución; Operacional; El contratista no cumple con las actividades asignadas en los términos establecidos por la ESEB; Impacto negativo en el cumplimiento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría y afectación de la buena gestión administrativa de la dependencia.; 3; 2; 5; Menor. 8; Específico; Interno; Ejecución; Operacional; Los procesos contractuales no se adelantan por falta de entrega de la documentación para su inicio por parte de las diferentes Secretarías; Retraso en cumplimento de las Metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada Secretaría; 3; 2; 5; Menor. 9; Específico; Interno; Ejecución; Operacional; Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los bienes o servicios; Mayor valor del contratista para la ejecución contractual; 3; 2; 5; Menor. No.; ¿A quién se le asigna?; Tratamiento/Controles a ser implementados; Impacto después de tratamiento; ¿Afecta el equilibrio; Persona responsable por; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Calificación Total; ¿Económico del contrato?; implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se completa el tratamiento; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periocidad. ¿Cuándo?. 1; Contratista; Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes y establecimiento de plazos para subsanarlos.; 2; 2; 4; NO; Dependencia ejecutora; Publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes; Respuesta a las observaciones presentadas al informe de verificación de los requisitos habilitantes; Verificación de las condiciones del Sector; Al elaborar los estudios previos. 2; Contratante; Tener un estudio de mercado del precio artificialmente bajo; 2; 2; 4; SI; Dependencia ejecutora; Etapa de analisis del estudio de mercado; Consolidación del Presupuesto Oficial; Verificación precios de mercado; Al hacer la evaluación de la propuesta. 3; Contratista; Hacer exigibles las garantias y seriedad de la oferta; 1; 5; 7; NO; Dependencia Ejecutora; Adjudicación del contrato.; Firma del Contrato y/o Aprobación de Garantias.; Seguimiento a la firma del contrato; Luego de la Adjudicación del Contrato. 4; Contratista; Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantias.; 1; 3; 4; NO; Dependencia Ejecutora; Elaboración de Estudios Previos; Publicación de Estudios Previos y Pliego de condiciones; Seguimiento a la suscripción de garantias; Revisión de los requisitos habilitantes y Aprobación de calidads.. 5; Contratante; Acogerse a las pólizas de cumplimiento; 3; 2; 5; NO; Dependencia Ejecutora; Suscripción de las pólizas de cumplimiento; Acta de Finalización del contrato.; Verificación de las condiciones sociales y naturales en las cuales se ejecuta el contrato; En la etapa contractual. 6; Contratante; Continuo estudio de la normatividad contractual. Capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual.; 1; 1; 2; SI; Dependencia Ejecutora; Suscripción del Contrat o.; Acta de Finalización y Liquidación del contrato.; Seguimiento a la normatividad aplicaple al contrato.; En la etapa contractual. 7; Contratista; Brindar capacitación previa y acompañamiento oportuno al contratista sobre las actividades a desempeñar para que tenga una información adecuada; 3; 2; 5; NO; El Supervisor del contrato; Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato; Suscripción acta de finalización; Acompañamiento en las primeras sesiones y verificación de la actividad ejecutada; Cada mes. 8; Contratante; Entregar documentación de manera oportuna al contratista previo el Inicio de los procesos contractuales; 3; 2; 5; NO; Jefe de cada Dependencia; Una vez se suscriba el acta de inicio del respectivo contrato; Suscripción del Acta Final; Entrega periódica de la información por parte de cada Secretaría según la planeación realizada en el Plan de Compras; Cada mes. 9; Contratista; Analisis adecuado en el estudio de mercado; 2; 2; 4; SI; Dependencia Ejecutora; Estudios Previos y Estudio de mercado; Suscripción del Acta Final; Verificación de las condiciones economicas y de mercado en las cuales se ejecuta el contrato; En la etapa contractual.

- EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Cada proponente deberá presentar junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta o propuesta, expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país. La garantía estará constituida a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, por el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial para el presente proceso de contratación, vigente por tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. Si la Empresa Social del Estado Barrancabermeja llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación del presente proceso de contratación o del perfeccionamiento del contrato, exigirá la ampliación del término de la garantía de seriedad de la propuesta (Ley 80 de 1993, Art. 25, numeral 19). Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal la póliza de garantía de seriedad debe ser constituida a nombre del Consorcio o Unión Temporal indicando el nombre de todos sus integrantes y no a nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal. El proponente deberá incluir los siguientes documentos sin los cuales no se entiende otorgada la garantía de seriedad: - Garantía bancaria o póliza, en original debidamente suscrito. - Original del recibo de pago. - Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compañía o Entidad Bancaria que la expide y por el tomador. Se hará efectiva la garantía de la propuesta, cuando se solicite el retiro de su propuesta después del cierre del proceso de contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevivientes o cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro del término consagrado en esta invitación. 10.2 GARANTIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONSTITUCION DE LA GARANTIA UNICA. El Proponente a quien le sea adjudicado el contrato de acuerdo a los presentes Pliegos de Condiciones, una vez entregada la copia del contrato autorizada por el contratante, constituirá una garantía única a favor de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA -, con una Compañía de Seguros o entidad bancaria legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: - Cumplimiento del Contrato: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato. Su cuantía no será inferior al veinte (20%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y seis (6) meses más. - De Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores utilizados en la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía será del diez porciento (10%) del valor del contrato y su plazo será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más. - Estabilidad de la Obra: Para precaver que durante el periodo acordado de la obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá defectos imputables al contratista. Su cuantía será del treinta (30%) del valor del contrato y su vigencia de cinco (5) años a partir del recibo final de la obra. - Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes: Para precaver las eventualidades, que uno o varios bienes de los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos. Su cuantía no será inferior al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y su vigencia será mínimo de doce (12) meses contados a partir del recibo o aceptación final. - Responsabilidad Civil Extracontractual, el valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. Su cuantía no será inferior al 5% del valor del contrato y en ningún caso inferior a 200 SMLMV, al momento de expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el plazo de ejecución del contrato. 10.3 TERMINO PARA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS. El Contratista, dispondrá de un término de tres (03) días calendario, contados a partir de la fecha en que el contratista reciba el contrato firmado, para la constitución de la garantía única.

- INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

La ESE Barrancabermeja ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una Interventoría externa cuyo proceso adelantará a la par con el presente proceso de obra. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la ESE Barrancabermeja antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Entidad. Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación a la entidad para que este tome las medidas que considere necesarias. El interventor y / o supervisor ejecutará las actividades y tendrá las responsabilidades señaladas en los artículos 60 y 61 del Manual de Contratación de la ESEB y/o demás normas que regulen la materia.

- CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Para el presente contrato la ESE discrecionalmente podrá hacer uso de las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad consagradas en el estatuto de contratación de la Administración Pública

- ANEXOS

Se anexa documento de especificaciones técnicas, presupuesto oficial, concepto técnico de viabilidad, autorización junta directiva.

- CUSTODIA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas quedaran en custodia de la ESE y se entregaran al comité evaluador en los respectivos sobres.

- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con el presente estudio se determinó que la Empresa Social del Estado Barrancabermeja debe contratar por la modalidad de selección que se aplicará en el proceso de contratación regulada en los artículos 39 y 40 del manual de contratación de la entidad, definida como Convocatoria Pública en cuyos contratos la cuantía supere los mil quinientos (500) SMMLV, y así contratar los servicios requeridos por la entidad.

(Original Firmado) ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ Gerente E.S.E Barrancabermeja Revisó Aspectos Jurídicos : Oscar Yesid Rodriguez Pedraza, Abogado Externo en Contratación ESEB Revisó Aspectos Técnicos : Gustavo Afanador Severiche, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ESEB Elisa Fernanda Peña Reyes, Subdirectora Administrativa y Financiera ESEB

Fuente: Censo 2005 y Proyecciones Poblacionales DANE

Fuente: Principales resultados de la encuesta hogares 2013 para Barrancabermeja

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf